# 工程竣工验收单表格模板

如果建筑工程竣工之后没有进行竣工验收的，那么建设可以拒绝接受施工单位的建筑工程，必须要施工单位进行竣工验收后才交付。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于工程竣工验收单表格模板及其相关方面的知识，希望能够帮助大家解决相应的问题。

### 一、简单工程验收单模板

工程名称：

建设单位：

项目编号：

工程概况：

验收人员组成情况：建设单位、监理单位、施工单位相关专业人员和项目负责人。

竣工工程质量检查情况：该工程所有分项工程质量控制资料完整、齐全、合格，实体检查结果满足要求，无违反强制条文规定，安全、功能检验检测报告完整合格，原材料检测报告齐全合格。

质量等级评定情况：工程质量评定为合格。

验收人员（签字）：

建设单位：(盖章)

项目负责人：

监理单位：（盖章）

监理工程师：

施工单位：(盖章)

项目负责人：

质量负责人：年月日

### 二、竣工验收的程序

由建设单位负责组织竣工验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成，建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。

验收委员会或验收组，负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告，审阅工程档案资料并实地察验建筑工程和设备安装情况，并对工程设计、施工和设备质量等方面作出全面的评价。不合格的工程不予验收；对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。

竣工决算的编制

所有竣工验收的项目（工程）在办理验收手续之前，必须对所有财产和物资进行清理，编好竣工决算，分析预（概）算执行情况，考核投资效果，报上级主管部门（公司）审查。竣工项目（工程）经验收交接后，应及时办理固定资产移交手续，加强固定资产的管理。

整理各种技术文件材料，绘制竣工图纸。建设项目（包括单项工程）竣工验收前，各有关单位应将所有技术文件材料进行系统整理，由建设单位分类立卷，在竣工验收时，交生产单位统一保管，同时将与所在地区有关的文件材料交当地档案管理部门。以适应生产、维修的需要。

### 三、竣工验收的程序要求

1、申请报告

当工程具备验收条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

2、验收

监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按不同情况进行处理。

3、单位工程验收

发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

4、施工期运行

是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定。需要投入施工期运行的，经发包人约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

5、试运行

6、竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工现场进行整理。直至监理人检验合格为止，竣工清场费用由承包人承担。

根据法律规定可以得知，工程验收单的内容主要有工程名称，建设单位、施工单位、设计单位等基本信息、验收人员组成情况等。以上便是找法网小编为您带来关于简单工程验收单模板的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。