# 工程竣工资料目录

公路工程在管理、监理、施工过程中需及时、准确、完整地收集整理项目建设中各种档案资料，并规范完成竣工文件材料的立卷归档工作。根据工程档案资料收集整理及档案管理的相关要求，公路工程竣工档案目录包括哪些具体内容呢？这个你必须要收藏！

第一部分综合文件

一，竣（交）工验收文件

１，竣工验收文件

２，交工验收文件

３，各参建单位总结报告

二，单项工程验收文件

１，机电工程验收文件

２，房建工程验收文件

３，环保工程验收文件

４，档案验收文件

三，建设依据及上级有关指示

１，项目建议书及批准文件

２，工程可行性研究报告及批准文件

３，水土保持批准文件

４，环境影响评价及批准文件

５，文物调查，保护等文件

６，初步设计文件及审批文件

７，施工图设计文件及审批文件

８，设计变更文件批准文件

９，设计中重大技术问题来往文件，会议纪要

10，上级单位有关指示

四，征地拆迁资料

１，征地拆迁合同协议

２，征地批文

３，征用土地数量一览表

４，占地图及土地使用证

５，拆迁数量一览表

五，工程管理文件

１，招标文件

２，投标文件，评标报告

３，合同书，协议书

４，技术文件及补充文件

５，建设单位往来文件

６，其它文件及资料

第二部分决算和审计文件

一，支付报表

二，财务决算文件

三，工程决算文件

四，项目审计文件

五，其他文件

第三部分监理资料

一，监理管理文件

二，工程质量控制文件

１．质量控制措施，规定及往来文件

２．材料试验，检测资料

３．监理独立抽检资料

４．交工验收工程质量评定资料

三，工程进度计划管理文件

四，工程合同管理文件

五，其他文件

六，其它资料

监理日志，会议记录，纪要，工程照片，音像资料

监理机构及人员情况，各级监理人员的工作范围，责任划分，工作制度。

第四部分施工资料

一，竣工图表

１．变更设计一览表

２．变更图纸

３．工程竣工图

二，工程管理文件

三，施工质量控制文件

（一）工程质量文件

１，工程质量往来文件

２，工程质量自检报告及工程质量检验评定资料；

３，安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件；

４，桥梁竣工验收荷载试验报告；

５，桥梁基础，梁的预制等强度，完整性检验资料；

６，施工中遇到的非正常情况记录，处理方案，施工工艺，质量检测记录及观察记录，对工程质量影响分析；

７，交工验收施工单位的试验，检测，评定资料。

（二）试验，检测报告

１，各种原材料试验报告；

２，混凝土，砂浆配合比试验报告；

３，原材料，外购成品，半成品抽检，试验资料；

４，击实试验报告；

５，路面结构层配合比设计报告；

６，外购材料（产品）合格证书及检验报告，质量鉴定报告；

７，机电设备，监控设备成品合格证，试验，调试记录。

（三）施工原始资料

（Ⅰ）路基工程

１．路基土石方工程

地表处理资料；

不良地质处理方案，施工资料，检测资料；

分层压实资料；

路基检测，验收资料；

分段资料汇总。

２．构造物及防护工程

（１）基坑开挖，处理试验，检测资料；

（２）各工序施工记录，检测，试验资料；

（３）成品检测资料；

（４）砂浆（砼）强度试验。

３．小桥工程

（１）基坑处理，检查记录；

（２）基础处理，检查，试验记录；

（３）各分项施工检查，施工，试验记录；

（４）质量检查记录。

４．排水工程

（１）各工序施工，检测记录；

（２）砂浆，砼强度试验资料；

（３）成品检查记录；

（４）分段质量检测资料汇总。

５．涵洞工程

（１）基坑开挖，处理记录；

（２）各工序施工，检查记录资料；

（３）砂浆，砼试验资料；

（４）成品检查资料。

（Ⅱ）路面工程

１．压实度检测资料；

２．强度检测，试验资料；

３．材料配合比检测，试验资料；

４．各工序施工检测记录；

５．检查资料汇总。

（Ⅲ）桥梁工程

１．基坑开挖，处理施工记录，检查资料；

２．基础施工检查资料，桩基检测资料；

３．现浇构件施工，检测，试验资料；

４．预制构件施工，检验资料；

５．预应力张拉，压浆检查资料；

６．外购件检查记录；

７．按施工工序各中间环节检查记录；

８．砼，砂浆强度试验资料；

９．各部位检查，验收资料；

10．引道工程，防护工程施工，检测，试验资料。

（Ⅳ）隧道工程

１．洞身开挖施工，检查资料；

２．衬砌施工，检验资料；

３．隧道路面工程施工，检查记录；

４．照明，通风，消防设施施工，检查记录；

５．洞口施工检查记录；

６．各种附属设施检验施工记录；

７．各环节工序检查，验收资料：

８．隧道衬砌厚度，砼强度检验资料。

（Ⅴ）交通安全设施

１．各种标志牌制作安装检查记录；

２．标线检查资料，施工记录；

３．防撞护栏，隔离栅及附属设施施工，检查资料；

４．照明系统施工，检测资料；

５．各中间环节检测资料；

６．成品检测资料。

（Ⅵ）收费站等房建施工资料

房建施工资料应按建筑部门有关法规，资料编制办法管理，汇总。

（Ⅶ）收费，监控，通讯系统

收费，监控，通讯系统施工，检测，验收资料应按有关行业标准整理汇总。

（Ⅷ）绿化工程等施工资料

（四）缺陷责任期资料

四，施工安全及文明施工文件

安全生产的有关文件

２，安全事故的调查处理文件

３，文明施工的有关文件

五，进度控制文件

１，进度计划（文件，图表），批准文件

２，进度执行情况（文件，图表）

３，有关进度的往来文件

六，计量支付文件

七，合同管理文件

八，施工原始记录

１，施工日志

２，天气，温度及自然灾害记录

３，测量原始记录，

４，各工序施工原始记录（未汇入施工质量控制文件的部分）

５，会议记录，纪要

６，施工照片，音像资料

７，其它原始记录

第五部分科研，新技术资料

一，科研资料

二，新技术应用资料

（批准的所有科研，新技术资料均要整理归档）