# 工程竣工验收申请表范本

## 工程竣工验收申请表范本

在现在社会，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。写起报告来就毫无头绪？以下是小编精心整理的工程竣工验收申请报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

教育局：

由九州园林公司负责施工的祝家庄小学绿化工程，于2013年4月26日，已按该工程的投标文件及施工合同约定内容全面完成了校园绿化工程，经我校全面验收，包括地面平整；树木的挖坑、栽植、浇水、修剪及成活率达到95%以上符合工程质量要求。该工程经核价总造价99825.34元，其中（1）场地平整2200元；（2）增加土方50车，每车40元，合计2000元；（3）树木栽植95625.34元。为此特申请验收。

附；报价清单、变更通知、签证单

（一）、场地平整

场地平整费用不包括在招标造价中，由于树木栽植及其它项目需要，校方安排需对场地进行平整，使用挖掘机10小时，每小时150元，花费1500元，三轮车运输垃圾40车，每车15元，花费600元，人工费100元。增加土方50车，每车40元，合计2000元。总合计4200元。

（二）苗木、路边石及挂牌清单

名称

规格

株数（株）

单价（元）

价格（元）

栾树

D10cm

14

380.5

5327

合欢

D10cm

15

520

7800

白蜡

D10cm

14

478

6692

五角枫

D8cm

10

516

5160

银杏

D8cm

14

190

2660

大叶女贞

D6cm

5

108

540

高杆榆叶梅

D6cm

3

199

597

白玉兰

D6cm

3

208

624

紫玉兰

D6cm

3

208

624

高杆丁香

D4cm

5

100

500

棕榈

H2m

16

166

2656

雪松

H3.5m

2

254

508

白皮松

H2m

4

706

2824

蜀桧

H80cm

19

46

874

铁杆海棠

80cm

11

69

759

红叶石楠球

100cm

19

100

1900

冬青球

100cm

10

54.36

543.6

小龙柏

25cm

8300

3.41

28303

瓜子黄杨

25cm

1000

1.63

1630

红叶小檗

25cm

600

0.5

300

金叶女贞

25cm

600

0.5

300

红叶石楠

H40cm

1600

0.92

1472

连翘

3分枝

450

3.25

1462.5

鸢尾

O

50

14.5

725

路边石

10cm厚

400m

27.89

11156

路边石

12cm厚

136m

53.59

7288.24

挂牌

20cm*15cm

80

30

2400

合计95625.34

工程变更通知

工程名称：祝家庄小学绿化工程

致：九州园林公司 由于原设计部分苗木不能适应当地环境及施工场地的局限，兹向你方下发工程变更通知（内容见附件）请收到后遵照执行。变更苗木种类的价格不在原招标清单中的.，参照其他学校相同规格价格，没参照项的双方商议确定价格，按实际发生量进行结算。 附件： （1）绿化原设计苗木取消种类：樱花、麦冬。 （2）绿化在原设计基础上增加的基建及苗木种类及规格数量： 名称规格数量名称规格数量 红叶石楠H40cm1600栾树D10cm14 合欢D10cm15冬青球Φ25cm10 路边石12cm厚136平方 （3）绿化在原设计基础上减少的基建及苗木种类及规格数量： 名称规格数量名称规格数量 蜀桧H80cm61瓜子黄杨Φ25cm2480 金叶女贞Φ25cm1400 建设单位（章）： 时间：

建设单位代表设计单位代表施工单位 签字：签字：签字： 日期：日期： 日期：

工程签证单

单位工程名称：祝家庄小学绿化工程

20xx年xx月xx日

序号

签证内容

单位

数量

金额

备注

1

合同外场地清理，倒运土方机械费

项

1

2200

总计

2200

施

工

单

位

简图或说明：

经办人：公章：

监理单位

签证意见：

经办人：公章：

现

场

管

理

签证意见：

经办人：公章：

建

设

单

位

签证意见：

经办人：公章：

祝家庄小学

20xx年xx月xx日

s("content_relate");

【工程竣工验收申请报告范文】相关文章：

工程竣工验收申请报告11-02

人防专项工程竣工验收申请报告07-23

工程竣工验收意见04-02

家装工程竣工验收报告07-23

单位(子单位)工程竣工验收报告07-23

建设项目环境保护设施竣工验收申请报告07-23

房屋建筑工程竣工验收报告07-23

竣工验收工作报告08-16

验收申请报告07-23

深圳市市政基础设施工程竣工验收报告07-23