# 简单验收证明怎么写

简单验收证明怎么写

一、事项名称：建设工程规划验收合格证

二、办事部门：津南区规划局

三、受理地点和窗口：行政许可中心

四、事项类型：非行政许可审批事项

五、申报条件：1、《建设工程规划验线合格通知书》；2、具有相应测绘资质单位制订的《建设工程规划验收测量技术报告》；3、城建档案管理部门出具的《建设工程档案预验收证明》，验收合格证明，证明范文《验收合格证明》。

六、申报所需材料：

建筑工程

1、建设工程规划验收合格证申报表（建筑工程）；

2、建设工程规划验线合格通知书复印件，同时核验原件；

3、《建设工程规划竣工测量技术报告》（建筑工程）纸质文件2份和电子文件（包括DWG和SHP两种格式竣工总平面图）；

4、建设工程档案预验收证明原件；

5、《建设用地规划许可证》及通知书复印件，同时核验原件；

6、《标准地名证书》及附图复印件，同时核验原件；

7、现场实景照片；

8、法人已更换的应重新提供法人身份证明；

9、更换委托代理人的还应提交授权委托书和受委托人的身份证明；

10、法律、法规、规章规定的其他材料。

市政工程

1、建设工程规划验收合格证申报表（市政工程）；

2、建设工程规划验线合格通知书复印件，同时核验原件；

3、《建设工程规划竣工测量技术报告》（市政工程）纸质文件3份和电子文件；

4、建设工程档案预验收证明原件；

5、法人已更换的应重新提供法人身份证明；

6、更换委托代理人的还应提交授权委托书和受委托人的身份证明复印件，同时核验原件；

7、法律、法规、规章规定的其他材料。

七、表格下载

八、办事流程：

1、窗口受理；

2、证后管理部门办理；

3、审定；

4、合格的，核发建设工程规划验收合格证；不合格的，核发建设工程规划验收通知书。

九、勘察天数：不需勘察。

十、审图天数：不需审图。

十一、办理依据：

《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条：县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的'，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

《天津市城市规划条例》第四十九条：建设单位或者个人应当按照建设工程规划许可证的要求放线，并向城市规划行政主管部门申请验线。城市规划行政主管部门应当自收到申请之日起七个工作日内进行验线；验线合格的，核发建设工程规划验线合格通知书。建设单位或者个人取得建设工程规划验线合格通知书后，方可施工。

在建设工程施工过程中，城市规划行政主管部门应当对建设工程是否符合建设工程规划许可证的要求，进行检查。

建设单位或者个人应当在建设工程竣工后三十日内，持建设工程规划验线合格通知书、竣工实测图纸、建设工程档案预验收证明等有关材料，向城市规划行政主管部门申请规划验收；城市规划行政主管部门应当在二十个工作日内进行规划验收，验收合格的，核发建设工程规划验收合格证。

未取得建设工程规划验收合格证的，有关部门不予办理质量备案、准许使用手续和权属登记。

十二、承诺办理期限：10个工作日。

十三、收费标准：无收费。

十四、办事联系方式：ｘｘｘｘｘｘｘ

简单验收证明模板

一、工程完成情况:

xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年xx月xx开工建设，xx年xx月底全面竣工，历时xx个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。竣工验收申请报告。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了<工程质量检验评定报告>，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于xxxx年xx月xx日进行，验收地点在xxxxxxxx，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

xxxx年xx月xx日