# 验收记录内容怎么写

## 验收记录内容怎么写

工程验收单

工程名称：

我方已按合同要求完成了工程，经自检查合格，请予以检查和验收。

1、阴阳角方正、收口整洁、踢角线上口平齐、版面接缝平直合格/不合格；

2、装饰线、分色线平直；

3、门窗安装；

4、门窗、五金、洁净无污染

5、瓷砖粘贴、平整、牢固；

6、墙面、地面平整；

7、水、电路畅通；

8、油漆颜色、刷纹、光亮、光滑；

9、排水检查承包方：验收意见：经验收，该项工程符合/不符合施工合同要求。

综上所述，评定合格/不合格。

监理工程师：_________________

## 建筑工程验收报告

１、建设依据

简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，建设项目的包干协议主要内容。

２、工程概况

（１）工程前期工作及实施情况；

（２）设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位；

（３）各单项工程的开工及完工日期；

（４）完成工作量及形成的生产能力。

３、初验与试运行情况

初验时间与初验的主要结论以及试运行情况。

４、竣工决算概况

概算、预算执行情况与初步决算情况，并进行通信建设项目的投资分析。

５、工程技术档案的整理情况

工程施工中的大事记载，各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。

６、经济技术分析

## 建筑工程验收程序

1、验收的顺序首先验收检验批、或者是分项工程质量验收，再验收分部子分部）工程质量最后验收单位（子单位）工程的质量。

2、对检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的质量验收，都是先由施工企业检查评定后，再由监理或建设单位进行验收。

3、标准规定，检验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程分别由监理工程师或建设单位的项目技术负责人、总监理工程师或建设单位项目技术负责人负责组织验收。检验批、分项工程由监理工程师、建设单位项目技术负责人组织施工单位的项目专业技术负责人等进行验收。分部工程、子分部工程由总监理工程师、建设单位项目负责人组织施工负责人（项目经理）和技术、质量负责人及勘察、设计单位工程项目负责人参加验收。

以上就是小编为大家整理介绍的关于“验收记录内容怎么写”的相关法律知识，如有质量问题，施工单位按验收意见进行整改，。