# 项目竣工验收表格式

## 项目竣工验收表格式 第1篇

为了搞好工程竣工验收，明确验收程序和验收人员的职责，切实把好工程效益的最后一道关，特制订工程项目竣工验收制度。

即单位工程竣工验收制度。

一、竣工验收要依据以下内容

经过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、

主管部门有关审批、修改、调整意见等。

二、组织领导及参加部门

工程项目即单位工程竣工验收由集团公司基建部组织，矿工程、技术、设计、施工、监理、调度、机电、财务、综合等相关部

门参加。

三、验收时间

集团公司接到矿单位工程竣工报告一个月内组织验收。

三、验收议程

1、由矿对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容:

(1)设计情况:包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。

(2)施工情况:包括施工单位、开竣工时间、采取的主要施工工艺。重大变更(包括设计变更、工程更改及隐蔽工程等)及

重大事项处理记录。

(3)项目投资:包括批准概(预)算、合同价款、结算和预计工程总造价。

(4)初步验收情况通报:包括主要工程质量、系统运行情况、和主要指标监测情况等。

(5)剩余工程及其安排。

2、与会人员现场检查验收

由主持人进行*分组，针对工程的具体情况，按照施工验收规范和评定标准要求进行检查，并详细记录。

3、集中讲评

(1)由各组长进行统一讲评，对验收中提出的问题，拿出处理意见，并提出最终验收结果。

(2)施工单位就验收人员提出的问题进行表态。

(3)主持人进行总结定论。

4、根据讲评意见写出验收纪要，原则上由建设单位负责落实，按期完成。落实意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。

通过验收形成竣工验收合格*书，并由验收人员签字。

5、凡未完成设计、纪要要求的一律不得交付使用，不签*竣工验收*书，不得办理竣工结算。

四、其它

单项工程竣工验收，属*行为的按照国家现行政策进行验收。执行第八章第五条规定(aq1055-xx)。

## 项目竣工验收表格式 第2篇

为加强城乡规划管理，确保建设工程严格按规划许可*规定内容进行建设，根据《中华*共和国城乡规划法》等有关法律法规，结合我县实际，凡在固始县城市规划区范围内的建设工程在交付使用前，应向县城乡建设规划局申报规划验收。

一、本制度所称建设工程是指取得规划许可*件进行新建、扩建、改建的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施。

二、村庄和集镇范围内的规划验收参照本制度执行。

三、申报规划验收应符合以下条件：

（一）规划用地范围内按规定应拆除的建筑物、构筑物（包括临时建筑、暂设工棚等施工用临时设施）等已全部拆除，现场清理完毕。

（二）建设工程按规划审批要求全部建成。

（三）公共配套设施、市政公用基础设施、绿化等工程均按规划要求建成，并符合使用要求。

（四）对规划部门的承诺已履行。

四、申报规划验收按以下程序办理：

（一）建设单位向规划部门填报验收审批表：

1、建设工程规划许可*副本；

2、核准的总平面图、1/1000地形图、该建设工程的平面图、立面图、方案效果图、重要部位剖面图；

3、规划部门指定的其他资料；

（二）县规划局收到建设单位和个人验收申请及其必备材料后，5个工作日内组织有关科室进行现场验收。对验收合格的，相关人员在建设工程竣工规划验收审批表上签字；对验收不合格的，责令建设单位和个人限期改正，并依法给予行政处罚。改正后，重新进行规划验收。建设单位或个人凭签字完备的建设工程竣工规划验收审批表方可核发规划许可*正本。

五、统一开发的居住区，其地上环境配套设施应当与住宅同步验收。

六、建设工程规划验收实行分阶段进行，从建设工程验线开始，工程建设期间要进行阶段*验收，及时发现问题，解决问题，建设工程竣工后进行全面验收。

七、建设工程竣工规划验收不合格的，不得发放正式工程规划许可*，不得投入使用，有关部门不予办理产权登记、工程备案等手续。

八、规划验收人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索取贿赂的，一经查处将给予行政处分，情节严重的，依法追究刑事责任。

## 项目竣工验收表格式 第3篇

一、竣工验收要依据以下内容

经过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、

主管部门有关审批、修改、调整意见等。

二、组织领导及参加部门

工程项目即单位工程竣工验收由集团公司基建部组织，矿工程、技术、设计、施工、监理、调度、机电、财务、综合等相关部

门参加。

三、验收时间

集团公司接到矿单位工程竣工报告一个月内组织验收。

四、验收议程

1、由矿对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容：

（1）设计情况：包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。

（2）施工情况：包括施工单位、开竣工时间、采取的主要施工工艺。重大变更（包括设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及

重大事项处理记录。

（3）项目投资：包括批准概（预）算、合同价款、结算和预计工程总造价。

（4）初步验收情况通报：包括主要工程质量、系统运行情况、和主要指标监测情况等。

（5）剩余工程及其安排。

2、与会人员现场检查验收

由主持人进行*分组，针对工程的具体情况，按照施工验收规范和评定标准要求进行检查，并详细记录。

3、集中讲评

（1）由各组长进行统一讲评，对验收中提出的问题，拿出处理意见，并提出最终验收结果。

（2）施工单位就验收人员提出的问题进行表态。

（3）主持人进行总结定论。

4、根据讲评意见写出验收纪要，原则上由建设单位负责落实，按期完成。落实意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。

通过验收形成竣工验收合格*书，并由验收人员签字。

5、凡未完成设计、纪要要求的一律不得交付使用，不签*竣工验收*书，不得办理竣工结算。

五、其它

单项工程竣工验收，属*行为的按照国家现行政策进行验收。执行第八章第五条规定（aq1055—xx）。