# 电气验收报告模板

工程质量监督站:

我单位建设的xxxxxxx工程，已完成设计文件和合同约定的内容，工程资料完整，工程质量符合国家规范及相关技术标准要求，具备竣工验收条件，现拟定于xx年x月x日(地点)xxxx进行竣工验收，现将我们已审核的工程质量验收资料，竣工验收方案和验收人员组成名单报送(提交)你站审查，如符合竣工验收条件，请按拟定验收时间派员参加竣工验收，予以监督。

附件:1、竣工验收人员组成名单

2、竣工验收方案

3、有关资料:建设单位<工程实体质量检测报告>、<室内环境质量竣工验收检测报告>、<分部(子分部)工程验收记录>、<单位(子单位)工程质量控制资料核查记录>、<单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要使用功能抽查记录>、<单位(子单位)工程观感质量检查记录>

施工单位:<建设工程施工质量竣工报告>

勘察单位:<建设工程勘察质量检查报告>

设计单位:<建设工程设计质量检查报告>

监理单位:<建设工程监理质量评估报告>

4、其他资料:建设单位和施工单位签署的<工程质量保修书和使用说明书>

质监站(盖章):建设单位(盖章):

xx年x月x日xx年x月x日

注:1、建设单位应在工程竣工验收15个工作日前，将本通知书报质监站；

2、竣工验收组应包括:建设、勘察、设计、施工(含分包单位)、监理等单位(项目)负责人及其他有关方面专家；

3、此通知书一式四份，建设、监理、施工、质监站各一份。

单位工程竣工验收方案

根据<建筑工程施工质量验收同意标准>(gb50300-2001)及现行相关法律、法规的要求，我单位特制定工程竣工验收方案，请甘南州建设工程安全质量监督总站监督。

一、本项目有关情况:

1、已完成设计文件和合同约定的内容；

2、经建设、监理、设计、勘察、施工等单位共同预验收，存在的问题已整改到位；

3、涉及设计文件的变更，已由设计部门签署认可文件，其中重大变更经由图纸审查机构审查通过；

4、施工单位对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制*标准、已提出工程竣工报告；

5、监理单位对工程进行了评估，具有完整的监理资料，并已提出工程质量评估报告；

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查，并已提出质量检查报告；

7、工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)已经建设、监理单位核查并符合要求；

8、工程安全和功能检验资料已经建设、(监理)单位核查并符合要求；

9、专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)已按要求办完相关专项验收手续；

10、报建面积xxx㎡，实际竣工面积为xxx㎡，超出面积已按要求办完相应批准手续；

11、已具备一下文件:

(1)、单位工程施工许可*

(2)、重大设计变更补充审查意见书

(3)、规划部门的认可文件

(4)、消防部门的认可文件

(5)、环境部门的认可文件

(6)、气象部门的认可文件

(7)、档案专项验收意见书

(8)、室内环境检测报告

(9)、门窗三*检测报告

(10)、单位工程质量保修书

(11)、工程合同付款不拖欠*

(12)、商品住宅的<住宅质量保修书>和<住宅使用说明书>

12、本项目配套工程已办完相应批准手续。

二、竣工验收组织:

建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作，甘南州建设工程安全质量监督总站监督。竣工验收时间为x年x月x日

x时，地点xxx。

(一)、验收人员:

根据规定，我单位组建了竣工验收组，成员包括:建设单位(项目)负责人、施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人以及相关单位技术、质量负责人、验收组成员中土建、水电及其他安装*方面的人配齐，验收组组长由xxx担任，具体名单另附。

(二)、竣工验收标准:

竣工验收标准为国家工程建设强制*标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关法律、法规、规章和规范*文件规定。

1、竣工验收程序及内容:

(1)、由竣工验收组组长主持竣工验收；

(2)、建设、施工、勘察、设计、监理等单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制*标准情况。

2、验收组分为三部分分别进行检查验收:

(1)、检查工程实体质量；

(2)、检查工程建设参见各方提供的竣*料；

(3)、对建筑工程的使用功能进行抽查、试验、包括:□水压、□通电、□排污主要通球、□绝缘电阻、□接地电阻、□漏电跳闸测验、□层高、□方正度等。

3、对竣工给验收情况进行汇总讨论，形成单位工程竣工验收综合验收结论，填写<单位(子单位)工程竣工验收记录>，验收组人员分别签字、单位盖章；

4、当在验收过程中法相严重问题，达不到竣工验收标准时，验收组将责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织单位工程竣工验收；

5、当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题，验收组可形成初步验收意见，填写<单位(子单位)工程竣工验收记录>，验收组人员分别签字，但各单位不加盖公章。验收组责成有关责任单位整改，并委托□建设单位、□监理单位项目负责人组织复查，真该完毕符合要求后，加盖各单位公章；

6、当竣工验收组个方不能形成一致竣工验收意见，协商不成时，报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。

三、承诺:该工程竣工验收合格之日起15天内向备案部门办理竣工验收备案，否则，将承担由此引起的一切法律后果。

四、本方案已抄送有关部门及验收组成员。

建设单位:(盖章)

x年x月x日