# 公司整改通知单样本

整改通知单工程名称：鑫河湾国际商住小区编号：中城建九局2013第016号

事由

安全防护问题

签收人

日期

年月日

山西欧利来劳务有限公司鑫河湾劳务队：

1、脚手架防护网不合格，必须采用合格的防护网，防护必须安全到位，脚手架上不允许堆放材料，脚手架必须满铺架板，铺设牢靠。

2、现场所有临边、洞口、电梯井及后浇带必须防护到位。

3、1#公馆安全通道安装低压照明。

、外架钢管刷黄黑漆或红白漆。

望欧利来劳务公司注重安全，在一周内整改到位，如未整改到位，所发生的安全事故由贵公司承担。

特此通知施工单位（章）：中城建第九工程局山西分公司鑫河湾项目部项目负责人：日期：2012年10月30日

注：劳务队应在自收到本通知后立刻开始工作，在11月3日前完成整改。