# 最新配套工程承包合同模板

委托方(下称甲方)：泉州市天宇房地产开发有限公司受委托方(下称乙方)：王阿宾

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称:感德〃一品茶都施工用电配电房

2、工程地点:

3、建筑规模:

二、承包方式、合同价款及总承包范围

1、承包方式：包工包料

2、合同造价：人民币大写：错误!未找到引用源。元(￥11800元)

3、承包范围：根据甲方提供的施工图纸进行施工(整幢配电房及室外散水施工等).

三、付款方式：

支付方式：工程竣工验收合格后一次性付清(.支付款项时乙方应开具所在地税务统一正式发票)。

四、合同工期：

竣工日期：合同总日历天数：

五、工程质量及工程验收

1、工程质量：合格

2、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，提前24小时以书面形式通知甲方工地代表，经验收合格并有甲方代表签字后即可进行后序施工，若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收合格手续。隐蔽工程质量符合要求，经甲方验收合格后，乙方可进行后续施工，甲方验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收。

六、安全生产

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人工人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方必须设置一名专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

3、乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

七、甲乙双方责任

(一)、甲方职责：

1、提供一套施工图纸。

2、提供水、电源到施工现场。

3、负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作，隐蔽工程验收，经济资料的签证。

4、负责施工现场周边环境的协调工作。

(二)、乙方职责

1、严格按甲方批准的设计图纸、设计变更和现行规程、规范进行施工。

2、遵守国家法律、法令，在施工中严格执行安全施工操作规范及标准，杜绝安全事故的发生。

3、乙方在施工过程中所购进的材料不得任意堆放，装修垃圾应集中堆放，及时外运。在竣工验收前所有的垃圾必须清理干净，方可验收。

4、加强对成品的保护。

5、负责施工现场的安全保卫及消防工作。

八、变更及新增工程内容

1、工程变更(含设计修改通知单、甲方变更通知单、施工单位技术核定单)均须经甲方工程部审核盖章后，方可作为有效施工图，并作为工程结算的依据。

2、原则上不得增减图纸内容，凡经甲方审核的变更单，乙方必须按变更内容组织施工。

3、如因变更而调整的工程量，决算时均做相应的调整，即：增加工程量的决算按投标预算价与实际最终报价的下浮比率作为结算标准;减少的工程量也作相应处理。

九、违约责任

1、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

2、除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。

3、甲方未能按合同约定提供条件而造成阻工的，竣工期限顺延。甲方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金。

4、乙方不能按合同工期竣工，每拖延1日历天向应支付甲方损失费1000元累计计取。如确因不可抗力的原因造成停工影响工期，由甲方确认后，工期顺延。

十、合同附件：

1、施工图纸;

2、工程预算书。

十、争议解决办法

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，

本合同一式__贰_份，具有同等法律效力，双方各执_壹_份。自双方代表签字后盖章起生效,具有法律效力。如在实施过程中需订立补充合同的,补充合同与本合同同具效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

经办人：

电话：

签订日期：年

经办人：电话：月日