# 工程拨款申请报告范文

致：古蔺县龙山镇人民政府

1、古蔺县龙山镇幸福院建设工程于xx年5月2日开工，现已完成基础工程，土石方回填等附属工程，并于xx年8月19日通过勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位、古蔺县质量监督站、施工单位对本工程进行基础验收，验收《合格》。

2、根据合同17.3项工程进度支付说明，基础工程完工验收后，按合同总价的30%支付工程进度款。

3、申请建设工程进度款：2366000.00元×30%=709800.00元

申请单位：西南建工集团有限公司

项目负责人：

20xx年x月x日