# 家庭装饰装修合同

发包方(简称甲方)：__________________________________

承包方(简称乙方)：__________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、概况

1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为云梦县红发装饰服务部。

2.装饰施工地点：富豪花园C区七栋502室。

3.住房结构：三房二厅一套，施工面积151.18平方米

.承包方式：包工不包料。

5.总价款：￥：210734.80元，大写(人民币)：贰拾壹万零柒佰叁拾肆元捌角整其中：材料费：177734.80，人工费：28000.00元，设计费：5000.00元，经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

二、关于材料供应的约定：

1.甲方提供的材料。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定：

1.甲方提供本工程由乙方设计。

2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

四、有关安全生产和防火的约定：

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

五、关于工程价款及结算的约定：

.双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

付款时间付款百分比金额

对预算设计认可签订合同之日付定金1000元，第二次付款时扣除

合同签订后开工后二到五天65%元

施工过程中工期进度过半30%元

竣工验收当天5%元

增加工程项目签订项目变更表100%元

注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

六、其它事项

1.甲方工作：

(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

2.乙方工作：

(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

(2)指派______________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任：

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付违约金。

3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

八、纠纷处理方式：

1.因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向--市仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

九、合同的变更和解除：

1.合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款__________%支付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十、其它约定：

十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章)：乙方(签章)：

委托代理人：法定代表人：

住址：委托代理人：

电话：地址：

邮编：电话：

签订日期：年月日

家庭装饰装修合同范文二

甲方：房主姓名：

乙方：负责人：

甲乙双方达成如下协议：

一、装修时间：

从(阳历)年月日至年月日，共计天。

二、甲方应承担的责任

1、提出设计方案及方案变更。

2、有权监督乙方施工质量和材料质量，主要材料采购时，有权和乙方同时挑选。

3、及时购买自己承担的材料。

三、乙方应承担的责任

1、按甲方提出的方案严格施工，并按合同要求按时完工，不得无故推迟工期。如遇停水、停电和甲方原因造成停工，工期顺延，由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，甲方收取乙方1%的违约金。

2、遵守小区的有关管理规定。

3、购买应承担的所有材料(除甲方自购买的所有材料)

、在施工过程中，因停电、停水造成工期延误乙方不负责任。

5、施工中如遇改水、改暖等，应提前向甲方声明，同时报物业审批。

6、物业发给甲方的《业主临时公约》中装修有关规定时乙方同样有效。

四、装修费用及支付

1、总装修费用为人民币3.2万元整，大写叁万贰仟元整。

2、支付方式：在合同签订生效后，乙方进场施工后，先付30%。用于购买装修材料施工，木工工程验收合格后再支付30%，施工结束后，如果甲方对乙方施工质量不满意，可扣保修金3%。验收合格全部付清。

五、自甲方付清乙方全部费用之日起一年内若出现质量问题，甲方有权要求乙方免费维修，(非乙方责任除外)，如甲方无故扣除工程款，乙方可以有权拒绝保修。

六、工程内容以报价单为准(详见附件)

七、为了维护双方利益，请不要接受任何口头承诺。

八、施工期间水暖、电费由甲方承担。

九、乙方负责与物业协商解决一切施工手续。

十、施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

十一、装修增减费用，在中期款时，计算并支付。

十二、免费保修一年。

十三、本合同未尽事宜，双方商议决定。

本合同一式两份，自签字之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

联系电话：联系电话：

年月日：