# 围挡广告牌合同

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就小区工地围挡广告牌(以下简称广告牌)的基础、制作、安装及售楼处节日包装事宜达成如下一致协议。

第一条工程名称及内容

工程内容:广告牌基础施工、制做、安装、维护，广告喷绘制做安装、维护,彩钢围挡制作安装、维护，出入口大门及大门框架制作安装、维护以及场地平整。

第二条工程地点

第三条工程结算及支付方式

1、结算及承包方式：

广告牌制做采用固定单价合同。围挡广告牌(含喷绘布制作、安装、维护、基础.)365元/平方米(大写：叁佰陆拾伍元/平方米)。彩钢围挡231元/平方米。出入口大门2个(制作、安装、维护)钢架铝塑板框及铁皮大门685元/平方米。场地平整1.8元/平方米。最终结算时按实际工程量办理工程结算。本项目以包工包料方式委托乙方制作、安装。

2、支付方式：

A、本合同签定完毕后,甲方向乙方支付总价款的30%工程款。

B甲方在乙方将基础做完材料进厂后支付30%工程款。

C、甲方在广告牌整体安装完毕(框架及镀锌铁皮安装到位)后10日内甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算，扣除实际结算总额的3%做为工程质量保证金，余款甲方须在结算后10日内支付给乙方，质量保证金在保修期后一次性付给乙方，如一年内甲方自行拆除，自拆除之日三日内一次性付给乙方。

第四条工期及质保期

基础及牌面工程期限为30天。具体开工日期以乙方签收甲方的开工通知书为准。本工程质保期为一年。如遇不可抗力因素(如雨、雪、六级以上大风)或甲方原因造成停工，工期顺延。

第五条双方责任

甲方责任：

1、负责工程的前期审批。

2、向乙方提供广告牌准确施工位置，确保此位置无管道线路以及其他障碍物。

3、提供现状施工场地，基础两米范围内严禁任何挖掘作业。

、负责施工现场杂物移动。

5、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。

乙方责任：

1、严格按照合同约定工期制作、安装完毕。

1、工程名称：小区工地围挡广告牌制作安装。

2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。

3、如现场条件与原定方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

、负责按质按量完成合同所约定的项目内容，如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;

5、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

6、在保修期内，广告牌维护费用由乙方承担。

第六条关于验收

钢结构配件安装完工后即为保修期开始;如乙方工程已竣工，通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

第七条违约责任：

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之三计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金。

3、乙方应保证工程质量，结构牢固，抗风力等指标达到六级抗风标准。

、未经乙方允许，距广告牌基础两米范围内严禁任何挖掘作业，因挖掘作业造成的质量问题，乙方不承担任何责任。

第九条本合同自签订之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，任何一方违约，另一方可向唐海人民法院提起诉讼。

第十条工程总造价、

施工围挡制作、安装、维护;广告牌喷绘制作、安装、维护;出入口大门制作、安装、维护;场地平整;共计:1129271元，人民大写：壹佰壹拾贰万玖仟贰佰柒拾壹元整。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日