# 防盗门安装合同书

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方经过协商，订立本合同，双方共同遵守执行。

一、合同适用法律法规：

合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。

二、工程概况：

1、工程项目：福建省宁德市霞浦县经济适用房防火防盗门的安装

2、工程地点：

三、工程量、单价：

注：1、单价包括安装费、维修费、灌浆费、搬运费、填缝费、膨胀螺丝费、售前售后保修等相关费用。

2、工程量以实际安装量为准。

四、工程时间：

为了使工程进度能顺利完成，确保工程进度和质量，具体完成工程时间如下：

1、防火防盗门自年月日开始安装至年月日完成。

工程要求：

(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。

(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。

(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。

(4)乙方应加强安全管理，施工期间不准穿拖鞋，必须佩戴安全帽及相关安全设备，因乙方原因照成罚款，由乙方承担责任。

(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规，因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担全部责任。

(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度，做到工完料清。

五、验收方式：

安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。

六、付款结算方式：

乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。

七、违约责任：

(1)双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行。

(2)乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。

(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字：乙方签字：

电话：电话：

签约日期：年月日