# 电气安装劳务合同

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：

一，工程名称，地点，承包范围

1，工程名称：盛捷公寓

2，工程地点：卢湾区，济南路8号

3，标准层施工：二幢计51层

，工程内容：弱电配管工程

5，工程承包单价：每层捌仟元正

6，工程承包总价：肆拾万捌仟元正

二，工程质量：

工程质量必须符合国家施工验收规范。

三，材料供应

1，在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

1，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。四，施工现场的安全

1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。

2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。

五，付款方式

1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

2，余款按实际工程量于春节前结清。

六，设计图纸和技术资料

甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

七，其它

1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。

本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日