# 2023年物料提升机租赁安装合同模板

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《合同法》和相关法律法规，就甲方物料提升机的安装、拆除等相关事宜，经甲、乙双方协商一致特签订本合同。

一、合同事宜：甲方委托乙方将甲方运到工地现场的物料提升机进行安装，并在用完后负责拆除。

二、物料提升机型号：SSD80A;生产厂家：鹤山市建筑机械厂有限公司;目前整机状况：良好。

三、资质及上岗证：甲方验证乙方物料提升机安拆资质、安拆

四、工作内容：

1、乙方公司根据合同事宜，由公司技术负责人编制物料提升机安装、拆除专项方案。

2、在合同指定的安拆负责人确认安装、拆除现场条件后，亲自安排、指挥进行安装、拆除。负责人不到场，不得施工。

3、乙方负责人核实安拆人员，确保施工人员做到持证上岗、身体健康;乙方在安装、拆除施工过程中，必须严格遵守操作规程及工地现场的安全生产相关规定，不得违章操作和冒险作业。

4、安装、拆除所需设备、工具等均由乙方自行负责选择、联系、安排，确保所用设备、工具安全可靠。

5、严格按照乙方公司编制的专项方案进行本物料提升机的安装、拆除。

6、安装完毕，试运行，确保物料提升机能够正常工作。

7、正式运行在接到通知24个小时之内到达现场及时排除故障。

五、施工期限：在接到甲方通知开始计算7天内完成本物料提升机的安装、拆除及试运行。

六、合同价款：本合同所约定每台物料提升机的安装、拆除费用共计8000元整(大写：捌仟元整)。

合同期限每拖延一天，合同价款减少。乙方在整个过程中出现任何不可预见费用的增加均由乙方自负(含任何安全事故在内)。由于乙方在安装、拆除过程中造成对本物料提升机的损毁乙方照目前出厂价赔偿。乙方按本合同约定成物料提升机的安装、试运行并由甲方检查合格后支付50%，在本合同约定的物料提升机正常运行7天后支付总结算费用30%，其余20%在安全完成物料提升机工作后支付给乙方。

七、未尽事宜，另行协商。

八、本协议一式两份，签字盖章生效;在双方完全履行合同约定内容后，本合同自行终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

负责人(签字)：负责人(签字)：

签订日期：年月日