# 简单最新木工承包合同范本

发包方：(以下简称甲方)

承包方姓名;(以下简称乙方)

1、现将甲方承建的工程基础及主体结构工程木工部分承包给乙方施工，共计建筑面积约㎡.

2、工程地址：

3、乙方工作内容：模板放样单的提出、模板采购的协助、模板的场内运输、装卸车、配模、下料、安装、加固、拆除、清理、修整、拔钉、刷脱模剂、堆码整齐、阳台及构造柱的予埋件安装，对拉螺栓的制作与拆除，墙体模板钢支撑的制作与安装、临时上人爬梯的制作，预制件模板的制作安装，砼浇捣时的看模、维护，因模板安装不当引起的爆模、漏浆的砼凿除清理。预埋件清单的提供，包模前构件内的垃圾清理，烟道孔门框的制作安装，文明施工及安全标志牌的制作安装，施工图纸、变更联系单及施工组织设计(方案)中由木工施工的全部工作内容(甲方只提供模板、方木、钢管、夹头、模板脱模剂其它一切材料由乙方承担费用)

4、质量等级：基础及主体合格(以监理及质监站验收为准)。

5、工作具体要求：乙方应严格按施工规范、质量验评标准及图纸要求进行施工，为确保达到规范及等级要求，木工在模板制作时应做到尺寸准确、模板表面平整光滑，安装时应做到拼缝严密，模板和墙体、柱接触处需用软垫垫上，以防漏浆，模板拼缝大于1mm应用油灰批嵌或粘带贴缝，模板加固牢固，对于在回填土上的立杆支撑系统，底下回填土必须夯实后加垫板，严禁使用砖块充当垫板。砼浇捣时必须有专人值班，看护模板，听从施工员的统一协调调度。

6、乙方须附带的工具：木工工程须使用的所有工具、用具及施工机械，木作过程所用的劳保用品、手用工具、铁钉、铁丝、模板脱模剂涂刷、电焊条、螺母、垫片、胶水胶带、母线、铅笔、墨汁、(安全帽由公司统一采购乙方承担费用)。

7、材料的限额领料：乙方有义务使用甲方所提供全部旧木料及周转模板，材料的用料按定额消耗量，超用的材料按市场价赔偿。

第一章取费标准

1、按建筑面积元/㎡计取单价不得调整.(建筑面积按93定额规定计算)乙方为配合甲方进行零星工程施工的点工工资为大工小工平均元/小时、待工程完成后一起结算。乙方必须将本班组的记工单在项目部办公室门前公布，便于民工校对。并在月底将记工单交公司成本员。

2、以上取费标准，均包括定额规定乙方所应计取的各项人工、机械及自带材料等各项费用。

3、合同价款人民币：元

第二章考核、验收、奖罚

1、质量：必须达到合格等级的要求，经质监站或监理验收，达不到合格等级的扣罚乙方2元/㎡，并由乙方自行返工，达到合格等级为止，损失材料费、工期应由乙方自行承担。如发生因质量问题引起的返工及使下一道工序人工、材料增加，乙方必须按市场价对人工及材料进行赔偿。

2、工期：依据甲方下达的总工期计划及阶段计划，经甲方考核、验收，乙方达不到甲方工期考核标准，扣罚乙方0.5元/㎡。当前道工序班组拖延工期下一道工序班组有义务在项目部统一指挥下及时抢回拖延的工期。

3、安全：甲方依据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及相应的补充条款，经甲方考核，在合同履行期间内，乙方必须严格按安全协议的内容及安全操作规程施工，如不按规范施工造成安全事故，由乙方负全责。发现不戴安全帽每人罚款10元/次。

4、标准化、文明施工，甲方依据双方签订的合同的条款，在合同履行期间，对乙方进行考核，乙方必须履行协议各项条款(详见项目部文明标化标准)。

5、乙方在合同履行期间内，对本合同第二章各条款经常不能良好的履行而被扣罚者，甲方可视为乙方缺少履约能力而发出警告和中止合同，乙方不得以任何理由提出经济赔偿。

第三章工程款的结算与支付

按国家规定计算的建筑面积算元/㎡，如达不到甲方验收质量的以5元/m?罚款，如中途退场的即(按实际完成的工程量以60%)支付。春节前支付完成工作量60%，结构验收合格后1月内20%，其余款竣工验收合格1月内支付20%。

第四章甲方的权利和义务

1、合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为能力，甲方有权中止合同。

2、根据项目实际情况，甲方有义务为乙方提供住宿、床铺和用膳条件，费用乙方自理。

3、积极为乙方创造必要的施工条件，按计划、按工种、按规格及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备。

4、负责及时提供设计资料、施工图纸，并进行施工组织交底，质量、安全及标准化、文明施工的交底和施工进度计划的交底。

5、负责乙方进场时的安全、质量和其它方面的教育及乙方施工过程的质量、安全等各方面的监督，发现乙方在施工过程中质量、安全及其它方面存在问题，甲方有权责令乙方返工、整改，直至甲方有权单方面中止合同，清退队伍，由此而造成的损失一切由乙方承担。

第五章乙方的职责和义务

1、乙方必须遵守辽宁省人大会颁发的《辽宁省劳动力市场管理条例》、沈阳市人民政府及有关部门颁发的《沈阳市外来劳动力管理办法》，严格劳动力管理，做到持证上岗。

2、乙方进入施工现场的施工人员，必须是企业自有职工，不得私自招用社会闲散劳力和盲流人员，不得使用不满18岁的童工和甲方单位职工和亲属，否则甲方有权清退此类人员，对此而造成的一切后果，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任。

3、乙方进场一周内，必须将进场人员以下证件复印件，造册交甲方备案：职工花名册、职工身份证、外出人员的就业证及1寸照片3张。以后每一个月，乙方向甲方递交一份增减人员的花名册，并附上本条款所规定的各类证件复印件及照片。

4、乙方必须按甲方的施工组织设计、组织生产，按甲方计划进度要求，保质保量按时或提前完成施工任务，否则作违约处理，特殊情况双方协商另定。

5、乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑安装工程施工与验收规范》的要求，如乙方因施工不慎造成甲方直接损失和间接损失，由乙方负责按实赔偿。

6、在施工过程中，乙方必须遵纪守法，自觉遵守甲方单位的各项规章制度，及甲乙双方签订的各项协议，并接受甲方各方面的监督和检查。如违反，按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。

7、在施工过程中，在未征得甲方同意，乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技术力量。严禁乙方将所承担的工程项目再转包他方，以上如发现后造成工程施工进度，质量或安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。

第六章安全

1、本合同必须与《建筑安装施工安全生产协议》同时签订方能生效，否则本合同无效。

2、乙方必须加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规定，做好安全保护措施。如乙方违章作业造成的安全事故，一切责任与损失由乙方自负，甲方不承担任何义务。

3、乙方必须每月定期对施工人员作安全教育，教育内容及受教育人员名单应报甲方备查。

4、安全生产其它事宜参照甲、乙双方签订的安全协议及安全协议补充条款执行。

第七章违约责任

本合同经双方盖章生效后，双方不得违约。如有违约，按国务院颁发的国发(1983)122号文件第十三条有关规定处理。

第八章不可抗力和停缓建

如遇有不可抗力或建设单位(业主)的原因，发生工程停建或缓建，或者甲方与业主的合同中止履行，由甲、乙双方合同亦同时中止。

第九章仲裁

1、因执行本合同发生的争议或合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决。

2、如协商仍不能协议时，则应提交仲裁或诉讼，受理方应为甲方企业注册地的法院。

3、仲裁裁决是最终裁决，对双方均有约束力。

4、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外，其余部分应继续执行。

第十章合同的生效中止及其他

1、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经双方签字后生效，完工决算后自然失效。

2、不论合同在任何一种方式下终止，双方之间存在的债务及有关权利和义务，不受任何影响，在合同终止后，债务应承担义务，直至债务方付清全部欠款为止。

3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，其中的甲、乙双方均指本合同的甲、乙方。除安全协议，其它附件不再另行注明。

4、对合同条款的任何修改和补充，经甲、乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。

5、本合同签订后，甲方派，乙方派为双方各自代表，负责对本合同及其合同附件条款的执行。

第十一章法定地址

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日