# 设备供应合同书实用版

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，乙方向甲方出售产品(详见清单)，同时按照甲方的要求将这些设备安装调试完毕，并提供最终详细的竣工文档资料和图纸，以便将来的维护。双方同意按本合同条款行事：合同总价大写金额：人民币叁拾贰万伍仟叁佰肆拾元整

1、交货及安装：

合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。

2、到货检验：

产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。

3、付款：

合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计RMB97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计RMB227,738.00的余款。

4.包装及质量保证：

乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。

5.保修期：

项目合同中提供的材料乙方严格按照厂家的质量承诺执行，产品保修期为1年。乙方自项目完工之日起提供为期1年的免费现场维护。乙方应在甲方提交保修要求后3个工作日内提供完好的更换设备，乙方保证所提供的更换设备应为原厂设备。乙方服务响应时间为：6小时。合同编号：745-1874

6.违约行为和罚金：

a)如乙方交付的产品为非原厂产品，除应立即以合格的产品更换外，还应支付该产品合同价值的100%作为罚金;

b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。

c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。

7.适用和争议解决：

本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。

8.其他：

缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日