# 园林景观工程施工合范本

发包方：

承包方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目园林景观工程的施工相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程内容：

、承包方式：

二、工程造价

本工程承包总价为人民币(大写)：万元整，(小写)：元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。

①工程设计变更：凭甲方和设计单位有效签证的设计变更联系单。②甲方提出的书面变更通知单。

③因上述两种情况变更工程内容时，按工程量清单报价中的综合单价进行调整(单价随总价同比例下浮后计取)。

④若施工时甲方通知更换土建工程材料，则根据投标文件中主要材料价格表中的报价，仅调整综合单价中的材料价(单价随总价同比例下浮后计取)。⑤若施工时更换苗木，则仅调整综合单价分析表中的苗木价格。种植费、

综合费用按苗木栽植综合单价分析表中的同规格苗木计取(苗木单价由甲、乙双方协商后计取)。

三、合同工期

本工程合同总工期90日历天，自本合同签订之日起开始计算，如因甲方原因致现场不能施工除外。(广场部分必须在60日历天内完成)

四、付款方式

1、确认中标后乙方须交纳合同履约保证金：叁拾万元整至甲方指定账户后方可签订合同，此保证金根据工程进度予以返还。(此保证金不计息)

2、完成工程总量的50%时，付已完工程量50%的工程款。

3、工程完工经监理单位、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，付至工程总价款的80%。

、剩余20%工程款作为质量保证金，工程完工满一年无质量问题一次性付清。

5、乙方每次结算工程款时须提供经甲方认可的有效合格的建安发票。

五、工程质量及工程进度

1、乙方必须严格按照经甲方书面确认后的施工图纸和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和园林工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格。

2、苗木种植当季成活率应达到95%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收一年后的成活率必须达到100%，并达到《城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)》的要求。观赏植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上(因城市空气污染造成开花不结果除外)，树冠形状符合设计要求。

3、乙方应严格按照甲方审核确认的施工计划进行施工，严格控制工程进度及完成时间。甲方对乙方的施工进度进行严密监控，如发现乙方施工进度严重滞后，甲方将提出书面警告，如乙方通过整改后仍不能达到进度要求，甲方有权中止与乙方的合同，乙方在接到甲方书面终止合同的通知后二天内无条件退场，一切责任及经济损失均由乙方承担。(因甲方原因造成的进度滞后除外)

六、双方责任

(一)、甲方责任

①甲方指派为本工程甲方代表，协助乙方与甲方联系办理有关签证、验收手续，甲方代表要求变更的，应及时以书面形式通知乙方。

②负责监督检查乙方施工过程中的安全、质量和进度，对工程安全、质量问题有权要求整改或停工。

③组织有关专业人员按国家有关标准和规定进行竣工验收，负责对工程协调、设计变更和施工联系单签证、协调组织验收，办理竣工结算。

④负责施工现场各施工单位之间的协调、配合工作。

⑤按合同约定支付工程款项。

(二)、乙方责任

①乙方指派为本工程项目经理，负责本工程进度、质量，解决工程所遇困难，乙方项目经理必须听从甲方、监理和总包单位的协调指挥。乙方项目经理要求变更的，应及时以书面形式通知甲方。

②按甲方确认后的施工设计图进行施工，保证质量和工期，施工场地做到工完场清，如有违反，甲方保留要求乙方承担相关责任的权利。

③进出种植土方时，必须满足灌木及乔木生长需要的土层厚度，苗木到场后按设计提供的树木品种、规格、土球大小由甲方进行验收。合格后方能栽植。

④所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

⑤乙方应精心组织，做到安全、文明施工，保持场地平整、清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生。如发生各种安全事故，由乙方承担一切责任。

⑥严格按国家《城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)》进行施工检验，合格率应达到100%。若施工过程中管理不善，发生严重质量问题，一切责任由乙方承担。

⑦接受甲方对景观工程的管理，服从甲方现场代表的管理。

⑧乙方负责提供所有的技术资料以及竣工资料，包括技术方案、竣工图、材料清单、产品合格证及其它相关技术资料，并负责组织绿化专项验收，确保验收合格。

⑨乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的保护工作至竣工验收。

⑩乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处臵，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

11乙方施工运输材料等的机械设备载重量不能超过28T，否则，甲方有权禁止乙方违规设备进场，由此产生的相关损失由乙方自行承担。

七、施工现场临时水电

1、乙方用电用水必须单独安装水表、电表，并按时支付水电费。

2、现场临时用电：甲方提供变压器或临时用电总箱，其余场内临时用电等配臵均由乙方负责，并负责日常的维护和维修，由此发生的费用由乙方承担。

3、现场临时用水：甲方提供总水源，场内一切临时用水管道敷设的工作及所发生的费用均由乙方负责。如供水压力不能满足乙方要求时，则由乙方自行增设加压系统，由此发生的费用由乙方承担。

八、设计变更

1、施工中甲方有权根据工程需要对原工程设计进行变更，并用书面形式向乙方发出变更通知。

2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更，如确需变更的，乙方应以书面形式报甲方、监理单位审批通过后由甲方以设计修改通知单的形式通知乙方组织变更施工，其它任何形式的设计变更甲方一律不予认可。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失或间接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。

九、工程结算

1、本工程完工并经监理单位、甲方、相关职能部门等验收合格(按施工图及验收清单进行验收且出具甲方确认的竣工图)，交接完相关资料并签字确认后，方能进入结算程序。

2、工程结算价款含施工图预算对审价、设计变更增减费用及签证费用。

3、施工图以外的设计变更及签证增减的计价原则：设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容相同或相近的按预算清单中的分项单价随总价同比例下浮后计取;设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容不同的由甲乙双方询价及定价。

十、工程验收

1、乙方施工完毕自行初验合格后方可通知甲方、监理单位进行正式竣工验收。竣工验收以国家颁发的现行施工验收规范、质量检验标准、施工图及合同为依据。

2、需进行工程竣工验收，乙方应提前3日书面通知甲方，甲方在收到书面通知后按约定时间配合乙方组织工程预验收，甲方应在工程预验收后三天内提出整改意见，由乙方负责整改。

3、乙方在预验收合格并提供验收所需的全部资料后方可通知甲方配合组织竣工验收，竣工验收合格之日为竣工日期。

、涉及到隐蔽工程验收的，须经甲方、监理单位验收合格后，方能进入下道工序施工，否则甲方有权要求乙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由乙方承担，因此而造成工程工期延误和造价损失，由乙方自行负责，且甲方有权要求乙方就此类违规操作承担工程总造价30%的违约金。

十一、工程保修

1、质保范围为乙方所承包的工程范围。

2、本工程的质保期及绿化养护期为一年，质保期及养护期自工程竣工验收合格、交付使用之日起计算。

3、质保期及养护期内乙方应设专人对本工程进行保修及养护，定期或不定期对所有苗木进行修剪、更换(包括未成活苗木)、施肥、病虫害防治、浇水、除杂草等养护工作。

十二、违约责任

1、因乙方原因，导致工程未能按合同工期如期完成，每延期一天按合同价的3%向甲方支付违约金;如超过10天，视乙方不具备履行合同职责的能力，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金，因甲方原因或不可抗力导致工程工期延误的，经双方书面确认后工期顺延。因甲方原因不能按时支付工程款的每延期一天按合同价的3%向乙方支付违约金;如超过10天，乙方有权单方面终止合同，并要求甲方承担合同总金额30%的违约金。

2、承包人项目经理、技术负责人及施工机具未能按投标承诺到位，每人每次缺岗一天，承担违约金5000元。

3、施工队伍应是乙方的基本队伍，不得安排挂靠的施工队伍，乙方的项目经理及主要岗位工作人员应为投标文件中确定的人员，如自行调换(或作假)视作违约;在合同实施中，如乙方的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标文件的要求、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金。

、因甲方基建工程质量问题给乙方造成的相关损失由甲方承担。

十三、合同附件

1、合同附件是本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。本工程的合同文件包括下列附件：招标文件(包括招标补充文件);投标文件(包括投标补充文件);中标通知书;询标及合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议;工程和技术文件(包括施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、工程结算资料)。

十四、其他约定

1、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。

2、本合同自双方签字盖章生效，至养护期满结清全部工程款后终止。

3、若发生合同争议，双方应协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

、本合同经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充。

甲方：乙方：

签约代表：签约代表：开户银行：开户银行：帐号：帐号：

签约地点：

签约时间：