# 石材采购安装合同样本

甲方(需方)：

乙方(供方)：

按照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商，甲方采购乙方石材，为明确双方的权利、义务，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条：工程概况

1.1工程名称：景新大厦

1.2工程地点：四十米大街

1.3承包范围：景新大厦外墙石材供应、加工、运输及安装

1.4承包方式：包工包料、干挂

1.5工期：2011年4月11日起，共120个工作日

1.6价格：

注：1.以上总价格为暂定价，以竣工后实际铺贴平米决算总造价为准。

2、石材加工包括磨边、修角，安装包括开挖电梯按钮孔

第二条：甲方工作

2.1开工前，甲方向乙方提供样品的确认，石材施工堆放场地，确定面积;提供施工所需要的用电用水设备，说明注意事项。

2.2如果必要指派专人为工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3甲方应免费提供水、电等配合。

第三条：乙方工作：

3.1进场前向甲方提供有关施工的方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派专人为工地代表，负责合同履行，按合同要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。

3.3乙方严格按照甲方的总进度计划进行施工，不得违背甲方的进度计划。

第四条：技术要求

.1甲方保证施工前，会同乙方对现场的结构检查，无明显的缺陷。(乙方可派人协助认可电梯门口结构完整，以保证工程质量。)

.2乙方提供的石材不得有色差，有严重色差的撤场调换。

.3施工前，不得发现石材表面有破裂现象或者其他痕纹。

.4施工时挂石材全部采用干挂施工，并且做好样板，决定样板后按样板施工。

第五条：工程质量及验收的约定

5.1施工时，发现石材有色差、痕迹、裂纹等质量问题，并且在施工过程中损坏石材等因素，全部由乙方负责。

5.2在施工过程中，乙方应做好产品的保护和看管工作。

5.3工程完工后，乙方应在符合验收标准情况下，通知甲方验收，并办理验收、移交手手续，，验收时按国家有关规范执行。

第六条：工程价款及结算的约定

6.1签定合同后三天之内，甲方预付合同总额/作为预付款，工程施工完成50%时，甲方在七天内首付合同总额的40%，全部完成并经验收合格后，在一个月内支付到95%，余下5%作为质量保证金在满一年后付清。

第七条：安全生产

乙方施工时必须切实注意安全，应遵守有关的安全条例，如发生工伤事故由乙方自负，甲方概不负责。

第八条：争议或纠纷处理由甲乙双方友好协商解决。

第九条：附则

9.1本合同正本两份，双方各执一份。

9.2本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日