# 消防施工分包合同范本

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同》的规定，就******工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统工程，经双方协商，达成以下协议：

第一条：施工内容

*********工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统施工图纸内的所有内容。

第二条：承包方式

采用包工不包料方式。

第三条：造价

人工费包干价为：(包括工人工资、管理费用、材料进场后的卸车、搬运费用)。

第四条：质量标准及要求

按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005、《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166-2007执行,达到合格标准.

第五条：付款方式

按进度70%付款，(预埋分项工程全部合格后，付预埋部分全款)，所有项目完工经调试完毕试运行合格后，付人工费总价的10%，经消防部门验收合格后，付人工费总价的15%，留5%作为质量保证金，保修期满后(保修期二年)，一个月内付清。

第六条：双方责任

(一)甲方责任：

1.向劳务分包人提供一套施工图纸和施工组织设计。

2.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收;

3.按时提供施工图纸，及时交付材料、设备。

.核实劳务分包人提出的材料计划，及时组织材料进场，并对材料质量负责。

(二)乙方责任：

1.提供相应资质，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方允许，不得擅自与建设单位、监理单位建立工作联系;自觉遵守法律法规及现场规章制度;

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;

3.根据总承包单位的施工进度，合理安排现场施工人员，保证施工工期。

.加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

5.加强现场管理，遵守施工现场的所有规章制度，做到文明施工;否则、承担由此产生的全部责任。

6.整个项目材料实行总量控制，甲乙双方分别统计，需经双方校核签字认可。

7.承担自身原因造成的质量修改，返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。.

8.材料损耗率不得超过合理损耗的6%，超过部分由劳务分包人承担费用。

9.提前5天向工程承包人提出材料计划，材料计划必须符合工程实际需要。

10.分部分项工程完工后，通知甲方组织验收，分部分项工程合格率100%，优良率85%。

11.配合甲方组织所承担工程的资料整理及交工验收。

12.对甲方提供的机械设备、材料要爱护，不得损坏、丢失，否则，按原价赔偿。

13.承担工程竣工交接前的分部分项工程的成品保护，损失费用由乙方自行承担。

14.为自身现场施工人员办理有关的意外伤害保险、配备劳动保护用品等。

15.提供进场施工人员身份证及办理意外伤害保险的单据复印件。

第七条：工期

配合土建装修工程同期完工。

第八条：其他条款

本合同自双方签字后即生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。未尽事宜双方协商解决。

甲方：乙方：

年月日