# 安防弱电工程施工合同范本

甲方：(以下简称甲方)

身份证号码：

乙方：(以下简称乙方)

身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)

四、计价方式：按设备每点元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。

五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

六、承包方式：人工费承包。

七、工程材料要求：

1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破坏土建已经完成的成品，由乙方负责赔偿，所有由乙方施工的项目，必须做好成品保护，直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。

八、结算方式及付款方式：

1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量，合同外工程量应另列计算清单并说明原因，由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。

2.工程完工消防验收合格并移交给建设单位后，乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%，预留3%作为人工保修费

3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%，设备安装部分占总工程量的35%，设备调试部分占总工程量的30%)

九、工程质量：

本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准)，乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工，若因乙方原因造成验收不合格，乙方承担全部责任。

十、文明、安全施工：

1、乙方参加施工人员必须穿着整齐，严禁赤膊进场，文明施工。

2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查，监督工作，做到安全施工。

3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作，保持施工场所整洁卫生，当日工完场清。

、由于乙方施工原因造成的安全事故，费用由乙方负责。、

十一、乙方按图施工完成后，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

十二、违约责任：

1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后，甲方仍未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施，直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

、乙方在施工过程中，必须严格按照设计图纸要求，甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求，若施工质量达不到合同要求和图纸要求，乙方必须无条件返工整改至符合要求。

5、所有安装必须配合土建工程施工，服从建设单位或监理单位合理安排，保证按期完成。

如乙方无法按期完成工程进度，甲方有权单方提出清退处理，乙方不得有异议，并按已完成工作量的60%给予结算.

6、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

7、工程完工后，乙方提供技术，配合、协助甲方组织验收。