# 自建房施工合同范本2023

建筑单位(个人)：(以下简称甲方)

施工单位(个人)：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关条列及规定，对路合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同遵照执行：

一、工程概况：

1.工程名称：

2.工程地点

3.工程内容、范围：完成甲方基础以上的土建工程(含内外粉刷，不含水电管道安装)，包括正负零线以下(含零线)部分施工。具体以图纸为准。

4.承包方式：包清工，甲方提供架子所需的扎丝(铅丝)。

5.施工日期：

6.质量等级：优良

7.本工程总造价(清工费)：按以下价格计算：①现浇部分按110元/㎡(不包括卫生间);②其他按75元/㎡;③具体建筑面积以实际测量为准(除房屋建筑正负零线以下(含零线)的建筑面积)。

二、甲方工作

1.甲方提供土建工程所需的水泥、钢筋、沙、石子、架子所需的扎丝(铅丝)等建筑材料，同时须保证乙方施工材料供应。

2.甲方如需对图纸进行更改，须适当提前通知乙方。

三、乙方工作：

1.按施工现场和施工图纸打求，做好施工。

2.乙方不得随意更改施工图纸。

3.乙方须地保证工程质量的前提下节约材料，砼砂浆需按规定配合比施工。

4.施工现场做好安全围栏和文明施工。

5.工程项目成品在未竣工交付使用前，由乙方自行保护，竣工验收交付甲方后由甲方负责。

6.乙方施工必须保证质量。主体结构、竣工质量必须到达优良标准。因质量问题产生的一切后果，均由乙方负责赔偿。

四、工期、验收

1.施工工期:从开工到主体工程竣工期限为50天(内外墙粉刷除外)。

2.工程质量必须接受甲方派出的施工员全面检查。

3.每层完工后须经过甲方指定的施工员验收后才可进行下一层的施工。

五、工程款的支付和预付：

1.一层结构完工预付仟元，二至三层完工各预付仟元，结顶并盖好瓦后付仟元，粉刷完工后付仟元，其余工程款待房屋验收后五个月内一次性付清剩余款项。

2.各预付、结算款项须在甲方指定的施工员验收合格后方可支付。

3.款项决算按实际竣工图进行调整。

六、其他：

1.施工期间，乙方须严格遵守《安全操作规程》进行施工，如在施工期间发生安全事故，由乙方承担全部的责任和费用。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表(签名)：乙方代表(签名)：

签约日期:年月日