# 定向技术服务合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，就甲方在长庆油田实施的钻井工程定向技术服务一事，甲乙双方本着“平等互利”的原则，共同协商一致，签订本合同。

一、服务内容和质量要求

1、因甲方需要，乙方承包甲方钻井工程的定向技术服务，甲方出资。

2、质量要求：乙方严格按照油田公司设计质量要求标准提供定向技术服务。乙方直接负责直井段、下造斜井段的井身及防碰，保证中靶，甲方协助。

二、服务费用结算

1、定向井技术服务费：每口井人民币伍万元整(￥50000)(不含税);直井技术服务费：每口井人民币贰万伍千元整(￥25000)(不含税)。

2、结算方法：第一个井组平台结束后，甲方预付乙方50%技术服务费，年度工程结束时一次付清剩余技术服务费。

3、付款方式：甲方按乙方提供的银行账号，将技术服务费通过银行支付乙方或现金支付。

三、甲方的权利和义务

1、负责提供除定向设备、工具以外全套钻井设备以及钻与钻井施工相关的配套操作人员，负责钻机、动力及配套设备的操作和维修工作。

2、为乙方提供电力及电源，负责井场内定向设备的搬运和保管。

3、提供丛式井平台钻井设计定向设计书，在定向施工中，必须配合乙方严格执行定向设计书指定的操作规程和技术措施。

、根据工作需要，甲方有权不定期检查、监督乙方的设备质量和施工进度。如施工中发现不具备定向技术要求，有权向乙方提出更换人员、设备或终止合同。

5、甲方必须提供合适该区块钻井施工所需的优质钻井液，以确保境内施工安全。

6、甲方有义务严格执行乙方的技术指令，否则由此产生的后果由甲方负责。

7、若油田公司项目组因该井组的地质情况或施工设计发生变化，应及时与乙方联系，确保乙方及时调整施工措施，因通知不及时而造成的损失由甲方负责。

8、为乙方现场人员提供食宿。

9、甲方必须提供真实的临井资料，乙方要根据甲方提供的资料做好防碰图，通知甲方制定相应的防碰措施。由于乙方施工的老井资料误差而造成两井相碰，乙方不负责任何责任。

10、甲方积极配合乙方做好井眼轨迹的监测工作，如果出现甲方不配合乙方做井眼轨迹的监测工作，出现的工作质量问题由甲方负全部责任。

四、乙方的责任和义务

1、提供定向施工所需的工具、仪器、设备及与之配套使用的专用工具，并保证仪器、设备工作状态良好。

2、配备对定向工作认真负责并具有有实践经验和能够全面完成任务的技术人员，负责定向施工的全套技术及仪器、测斜绞车的操作，配合甲方在定向施工、测井期间与各工序、公众的协调。

3、负责定向施工的定向技术措施和测斜数据检测，及时为甲方提供定向、测斜等相关资料，并接受甲方人员的现场检查监督，严格按技术规程要求组织施工，按施工设计要求定向中靶达标。

、完井后提供测井数据一分(含连续测斜数据、井眼轨迹、水平投影图、垂直投影图)。

5、合同履行期间，乙方人员必须遵纪守法，认真落实安全措施。

6、完井后，根据测井资料显示，各项指标符合定向井工程设计要求，则视乙方定向技术服务合格。

7、定向施工中，乙方必须在定向前做好定向施工方案，施工中及时通报施工进展情况，准确下达各项施工技术参数。

8、积极配合甲方安全生产，如井下有不安全情况应及时与井队进行沟通。

五、经济责任

1、在履行合同，由乙方定向工具、仪器、定向措施不当等原因，发生井内事故、脱靶或工作量报废，并无法补救的，是造成的损失大小，乙方向甲方作出一定的赔偿，最高赔偿额为合同额。

2、在执行本合同过程中，因甲方的原因，造成乙方造斜工具损失或报废，甲方应承担乙方的经济损失。双方人员的伤亡，有责任方负责。

3、该井组施工结束后，甲方应按合同规定及时支付技术服务费。如推迟付款，应按银行同期利率的2倍向乙方支付滞纳金。

、乙方在施工过程中，扭一次方位正常，两次合格，如超过两次以上的，每次从乙方定向技术服务费中扣除人民币5000元、

5、单井钻井施工结束后，甲乙双方应积极协作，共同配合测井，测多点等各项事宜。当多点或电测结果与定向施工计算结果误差过大而造成严重的质量问题(如脱靶、狗腿度超标等时)，甲方必须积极配合乙方的工作，争取问题尽快解决。在没有取得乙方同意的情况下，如甲方单方进行下一步工作(如下油层套管等等)其后果自负，损失由甲方承担。

六、合同延续中止

本合同为年度定向技术服务合同，该年度工程结束时，本合同自行终止。

七、其他

1、如本合同在履行过程中发生纠纷，双方再不停止生产的前提下，及时协商解决，协商不成时，任何一方均可提请有关部门解调或盛申请仲裁，必须时可在当地法院提起上诉。

2、因不可抗拒的自然因素(如地震、台风、瘟疫等)造成的损失双方互不承担。

3、其他未尽事宜，由双方协商解决。

、本合同一式两份，甲乙各执一份，签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日