# 设备搬迁合同范本

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就梅县金盘商品混凝土有限公司金盘搅拌站设备搬迁达成如下协议：

第一条甲方搬迁的设备概况：

1、搬迁的设备：。

2、设备拆卸地点：

3、设备安装地点：

第二条承包范围：

1、设备的拆卸、运输、安装、调试，包括水、电、气路及添加剂管路。

2、设备的维修、更新：包括更换主机卸料门、主机楼外封彩钢瓦及水泥筒仓、配料机、输送带、主机楼设备机架等全部钢构件除锈防腐油漆。

3、提供设备基础、预埋件施工图纸，指导设备基础施工，设备基础预埋件制作安装。

、其余工作内容要求详见报价表。

第三条承包方式：

1、乙方包质量、包工期、包文明生产和安全施工，包调试;

2、乙方包工、包辅助材料、机械、奖金、安全设施费、自身管理费、维修费及运输过程中的过桥过路费;

3、乙方包临时工劳保福利、合同工社会劳动保险、意外伤害保险及设备运输保险。

第四条合同工期：自甲方通知拆卸之日起50天内。

第五条合同价格：

合同总价(大写)：贰拾壹万捌仟元;(小写)：218000元。

注：以上价格不包含水管、电线、电器元件、高强螺栓、避雷装置及设备基础预埋件材料费，详见报价表。

第六条结算方式：

1、合同承包范围内工作内容按合同总价包干。

2、设备基础预埋件制作安装按实计量，单价按11875元/吨计算。

第七条付款方式

1、所有设备拆卸完毕运至安装现场指定地点后五天内，付玖万元。

2、所有设备安装完毕试运行后五天内，付壹拾万元。

3、甲方正式投料生产一个月后，如设备运转正常，付清余款。

第八条甲方责任

1、甲方指定负责拆卸工程现场的联系工作，指定负责安装施工现场的联系工作。

2、开工前三天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工用电。

3、甲方负责在安装现场为乙方人员提供食宿条件。

、甲方必须按合同约定时间支付工程款。

第九条乙方责任

1、乙方指定负责拆卸、安装工程现场的联系工作。

2、乙方必须为自身作业人员和设备购买保险，如拆卸、运输、安装过程中出现人员伤亡、设备损坏，由乙方负全部责任。

3、乙方作业过程应严格遵守安全生产操作规程，严禁违章作业。

、乙方必须指派工程师协助甲方设备基础施工放线。

5、乙方在设备拆卸、安装过程中如发现设备零部件损坏必须如实向甲方反映，由甲方确定采取维修或更换措施，费用双方协商解决。

6、由甲方负责提供的材料及零配件(包括基础钢筋)，乙方必须提前五天向甲方提供清单或钢筋抽料表。

7、乙方必须严格按照搅拌站安装说明书和《钢结构工程施工质量验收规范》要求施工。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，应协商解决，协商解决不成，可向人民法院提起诉讼。

第十一条本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十二条本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份。

第十三条本合同经双方签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日