# 场地平整施工合同范本

发包方：__________________________________(以下简称甲方)

承包方：__________________________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：工程范围：工程用地，按市规划红线图亩范围以内;工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。本用地平整土方开挖最高点米，最低点米(不属塘),即为高挖低填平整施工。

2、施工日期：本工程施工从年月日至年月日止，历时天(属龙池面积以征收到位为开工日期)。

二、工程施工合同价款与支付

1、合同价款：本工程用地土方平整，主要是高挖低填平整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖元/m³(含余土外运)，本工程土方开挖总量为___________m³，施工合同总价款______________________________元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。

2、合同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%;合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。

三、甲、乙双方责任

1、甲方责任：

①确定本工程用地土方平整边界线，并确定本工程用地土方平整控制高程。

②提供施工用地电源。

③配合乙方施工。

2、乙方责任：

①组织施工机具和人员进场施工;

②服从甲方统一安排和指挥;

③承担土方平整施工中的全场安全和责任;

④承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任;⑤承担余土外运堆放点(堆放点用地由甲方指定);

⑥承担用地土方平整周围协调关系与处理。

四、工程施工：

1、本施工合同双方签字认可后，甲乙方各互派驻工地代表。甲方驻工地代表：___________，乙方驻工地表:_______________。互派驻工地代表，承担本施工合同事宜和现场施工事宜，施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代表，无论哪方须提前15天书面通知对方，并取得对方书面同意后，方可更换驻工地代表。驻工地代表须坚持工地，施工中若出现一些事宜，任何一方须通过驻工地代表相互协商和处理，任何方、其他人无权替代。

2、本工程用地土方平整施工，须按合同中工程用地土方平整控制高程平行推进平整，一次性平整到控制高程。杜绝台阶或其他形式的平整。土方开挖：先开挖，后填方，余土再运出。其挖土原则：先填方，后余土外运。确保土方开挖完成，其填方平整完毕。

五、工程验收：本工程用地土方平整完工验收，由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。方可进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签字认可，方进行施工合同结算。本施工合同，不但需甲乙双方签字盖章，还需甲方持有本工程用地平整合法手续的前提下生效。

六、本工程用地土方平整，在甲方未取得合法手续前，乙方自愿提前进场平整，其出现后果责任和经济损失，均由乙方全部承担，甲方概不负责。

七、本工程用地平整施工，若按本合同第八条开展施工的，其施工事宜均执行施工合同条款(七条例外)，均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算(七条例外)。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后，自动失效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同附件，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日