# 最新土石方工程承包合同范文

甲方(全称)：

乙方(全称)：

经甲乙双方协商，甲方将贵安新区思丫村群升第52块地土石方工程土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：

一.工程名称：贵安新区思丫村群升第52块地工程土石方平基运输项目

二.工程地点：思丫村牛落洞

三.工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。

四.工程量计算：以甲乙双方测量员实际测量为准

五.工程工期：20_.7.15-20_.11.15

六.结算方式：以现场实际方量，共计120万方，石方按50元/方计算，土方25元/方计算。乙方进场一周后，甲方支付20万元;乙方进场完工后，甲方支付50%;工程完工八个月后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。

七.甲方责任：

1.甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，掌握高程，指定乙方开挖及回填的深度。

2.工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方承担。

3.因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的，所造成的损失由甲方承担。

七、乙方责任：

1.工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方承担。

2.工程施工中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。

八、本工程所产生的税费由甲方承担。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

十、如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方(盖章)乙方(盖章)

电话：电话：

年月日年月日