# 空调设备安装合同范本

甲方：开鲁县三棵树小学(以下简称甲方)

乙方：通辽格瑞德复合材料有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议：

第一条工程内容：

工程名称：新建餐厅空调安装

工程地点：开鲁县三棵树小学

承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

合同工期：

开工日期：2013年11月1日

竣工日期：2013年11月10日

工期总日历天数为：10天

第二条双方责任：

甲方责任：

1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

乙方责任：

1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)进行施工组织和具体实施，保证质量。

3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

第三条合同价款及支付：

1、合同价款：本合同总金额大写：贰万元整。

2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即10000.00人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即10000.00元人民币

3、付款账号：

银行账号：

持卡人：

开户行：

第四条质量标准、验收及工程质量保证：

1、工期：同合同工期。

2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

3、竣工验收：

3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。

3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

、工程质量保证：

.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。