# 开采面回撤悬移支架安全措施有哪些？注意事项？

采面从下安全出口往上48架开始回撤，自下而上顺序回撤直至风巷口。

先回撤机巷刮板输送机，具体回撤路线根据现场实际确定，然后回撤采面刮板运输机，最后再回撤支架，经风巷打运平地进行复修。