# 电工劳务承包合同范本

甲方：四川省岳池富胜建筑总公司郪江花园项目部工程一处乙方：

年龄：性别：居民身份证号：

甲方因工程建筑施工任务的需要，甲方将工程水电施工的工作内容承包给乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公司规章制度，乙方在充分理解施工图纸、详细了解施工现场及其他实际情况后，双方在自愿、平等、互利的基础上，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方充分协商达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：郪江花园

2、工程地点：仓山镇飞乌村12社

3、承包范围：郪江花园栋

二、承包方式：

甲方将______________的水、电及防雷安装以人工费包干的方式承包给乙方。

三、承包范围：

1.按设计施工图纸和变更设计及有关说明，水施、电施图纸和变更说明上内容的位置。

2.水、电安装，只做污水和雨水，给水、给气不做，不包括厕所大便器的安装;电进户分两组，预埋导管采用20、15PV阻燃管;开关、插座只做预埋线盒;弱电只到户，其余不做;不含进户配电箱及电视、电话、网线线管。

四、工程量及单价

工程量：按中江县房管所勘测的建筑面积为准。

单价:按建设方给甲方计算的建筑面积给乙方相同计算，每平方米单价含辅助材料和设备及人工工资、工人安全用品，及劳保福利等费用，总计为/㎡，其中线管预埋和排水孔洞预留/㎡，防雷敷设和排水安装/㎡，不受有关政策变化影响和建筑行业人工价格波动影响(其中含1.00元/㎡的建安保险费)。

五、甲方责任

1、提供施工技术管理。

2、提供施工图纸。

3、提供临时工棚。

4、按约定及时向乙方支付工程进度人工费。

六、乙方责任

1、服从甲方及业主方管理，遵守工地制定的各种规章制度。

2、必须服从施工调配，严格按施工技术要求和规范施工，保证施工质量和进度。

3、负责对班组人员进行安全和法制教育，让每个班组人员树立安全意识，并签订安全责任书。

4、负责对班组人员及时调配和管理，配合甲方的材料、机具和机械等的管理和守护，做到团结、和谐、友爱。

5、自备除塔机以和搅拌机以外的一切工具和小型机具。

6、负责安全防护措施，做到安全施工，文明施工。乙方人员要严格按照国家以及甲方、项目部的相关安全法律、规章、制度组织施工，在施工过程要正确的操作施工机械和安全用电，保证施工过程中施工机械、设备和人员的安全，自行负责施工过程中人、机的安全;乙方要认真搞好安全生产，乙方人员发生生病、伤(包括轻重伤)、残疾、死亡以及由于乙方人员不按安全规章制度操作而造成的另一方人员的伤亡事故均由乙方负责;意外伤害事故费用在3000元以内乙方自行解决，费用在3000元以上的甲乙双方根据国家安全法规协商解决。工伤事故不论大小，生活费、差旅费、误工费等均由乙方自行负责。在施工范围外发生的治安案件，一概与甲方无关，由乙方和当事人承担一切责任。

7、乙方必须服从业主方，甲方监理工程师，质检单位等职能部门的监督，检验和检查工作。

8、为了各工种配合施工，乙方在施工作业中必须服从甲方施工员、管理员的安排和调度，在作业中必须做到场地整洁有序，工完场清。

9、按进度计划要求使用材料，如造成材料浪费和不合理使用，乙方需全额赔偿甲方损失，乙方作业人员不得偷拿甲方材料，一旦发现，处以十倍罚款。

10、乙方承担的工程项目不得再分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范，规定，不能保证施工质量的，甲方有权终止合同，造成的返工损失全部由乙方负责赔偿。

11、严禁浪费材料，施工剩余材料必须分类有序堆放。

12、该合同履约责任人在施工期间内必须坚守在施工现场，如有事须向甲方管理人员请假，时间不能超过两天。

七、工程质量

该工程必须按现行国家标准规范施工，验收达合格标准，每道工序作到自检，互检和交接检查，然后申请甲方、业主方等检查，合格后方可进行下道工序施工。严禁材料短用，不得偷工减料，如出现质量问题由乙方处理至合格，发生费用由乙方承担。

八、付款方式

每两层按乙方完成工程量款的40%拨付劳务费给乙方;到七楼坡屋顶现浇板完成浇筑时达完成工程量人工费的50%;在污水管安装完成后，甲方付总人工费得90%支付给乙方，余下的10%在甲方完成竣工验收后90天内付清。

九、该工程工期为天，从年月日起至年月日止(因不可抗拒的自然灾害，工期顺延)。

十、工程奖惩及违约责任

1、甲方劳务费按约定支付给乙方，乙方如不能按照总要求工期进度完成工作量，处500元/天罚款，提前完成按100元/天奖励。如因甲方原因材料不到位而停工三天以上，由甲方付给乙方工作人员生活费。

2、本合同经双方签定后，共同遵守，不得违约，如一方违约，由违约方赔偿另一方违约金人民币10000元。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，并具同等法律效力，双方共同遵守。未尽事宜，双方协商解决。

甲方委托代表人：

乙方责任人：

年月日