# 私人盖房合同

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

甲方在大同有一幢二间二层半房屋，以包工包料方式承包给乙方，按500元/m计价，房屋计价面积按滴水齐计算隔热层计半价。

一、承包内容

1、基础打桩由甲方承担。

2、以混凝土垫层往上由乙方承担。

3、乙方应按图纸施工。

、圈梁钢筋φ12大梁挑梁主筋φ25(以设计说明为准)。

5、第一层、二层做24实心墙，隔热层做空心墙。

6、屋面檩子间距60—70厘米，盖红瓦檩条小头不少于8厘米直径。

7、乙方只负责土建毛坯含面墙瓷砖(不含水电门窗以及内面瓷砖装修)内外粉刷以及第一层室内地面找平。

8、隔热层前檐屋尖以隔壁高度为标准砌筑隔热层做地坪。

二、甲方的权利和义务

1、甲方负责施工场地水电路三通。

2、甲方负责施工场地周边邻里关系的协调与处理。

3、甲方有随时了解施工情况及相关技术的权利。

、甲方安排质监人员监理房屋事宜挖基和回填土不与乙方相关。

三、乙方的权利和义务

1、合同签订以后乙方组织工人施工，所有建筑工具不与甲2方相关。

2、乙方需严格按图纸施工，不得擅自更改图纸。

3、施工中乙方需服从甲方委派技术员监督。

四、质量和安全

1、乙方需按建筑工程质量管理程序规范施工，施工过程中如出现质量问题，甲方有权勒令乙方整改或返工，其返工损失由乙方自行负担。

2、施工中乙方要做到安全生产，如出现安全事故一切损失由乙方负责，概不与甲方相干。

五、付款方式

1、基础完工付壹拾贰万元(120000元)。

2、第一层盖板壹拾贰万元(120000元)。

3、第二层盖板壹拾贰万元(120000元)。

、屋面封顶付壹拾贰万元(120000元)。

5、其它完工后一次性付清余款，不得超过完工日六个月。

六、上述条款如一方违约所造成的一切损失由违约方负担。

七、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字之日生效，望双方共同遵守，如有未尽事宜双方另行商议，具有同等的法律效力。

甲方签字：

乙方签字：

年月日：