# 最新产品设计委托合同范本大全

甲方：(委托方)乙方：(执行方)

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就甲方的布罩尘推甩水桶产品进行设计，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

1、委托之事项：

甲方委托广东明朗生活用品制造厂有限公司为其公司设计产品备注：_________________________________________________________2、委托设计费用：

2.1、设计费用总共为：人民币_____________元(不包含手板制造费用)

(大写：________________________________________圆整)

2.2、设计进度控制及时间要求：序号设计内容时间提交成果评价方式不少于三款外观效果图2.2.1产品外观设计10天面产品外观变更及修选定一款产品外观进行2.2.23天改变更及修改最终定稿产品外观图面、2.2.3产品外观定稿外观配色渲染图面2.2.4产品外观实体建模3天提交实体外观渲染图面提交产品手板结构，使之2.2.5产品手板结构设计7天能具备进行手板制作。完成产品手板制造及构2.2.6产品手板制作6天件组装，包括进行技术验证的结构、外观喷涂等。2.2.7手板技术验证产品使用报告进行使用评估2.2.8产品结构修改3天模具制造BOM表产品模具制造图面2.2.9模具制造任务书发行发行2.2.10产品模具制造35天模具制造日程表模具第一次样品注2.2.11初次样品组装塑模具修模及样品确2.2.12产品零件样品，试产样品认2.2.13产品试生产大货批量样品

3、付款方式：

3.1、甲方需在合同签订时将委托设计总费用的50%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)即人民币元(大写：圆整);

3.2、设计完成(第2.2.3条文)后，审图无异议情况下，甲方需在两日内由代理人签名或

盖章确认，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款，即人民币元，(大写圆整)。3.3、甲方对乙方作出手板制造的承诺后，乙方将开展第2.2.4条和第2.2.5条的工作内容。

1/3

3.3、甲方委托乙方在后续开展手板制作需另行支付手板制作费用，手板费用视产品的复杂程度和手板的外观尺寸大小进行协商。

3.4、乙方在收到甲方的手板制造的费用之后，有责任完成第2.2.6条的内容。

3.5、甲方委托乙方进行的产品模具制作时，模具制作费用可另行协商。并可依相关的协商执行后续的第2.2.9条工作内容。

4、设计的时间及主要内容：

4.1、乙方需在10个工作日内设计出甲方的初稿;

4.2、甲方审图确认时间为5个工作日,若甲方针对乙方提供的图面进行的审图超过6个工作日无回复，则乙方认为甲方对于图面持无异议。4.3、产品外观的每次修改和设计变更的时间为_5__个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

4.4、本次委托设计的内容主要包括：外观图面、外观配色渲染图面。后续产品开展可依相关协议确认的整机机械图纸，图纸目录，模具结构设计、模具制造等可依后续时间节点进行协商。

4.5、在完成第2.2.3条工作内容之后，乙方以光盘或电子稿或电子邮件的方式交付设计的产品。

5、知识产权约定：

5.1、乙方按甲方提供的技术协议为依据，进行本产品的设计，如有重大改变需经双方协商;5.2、乙方对设计完成的产品享有著作权;

5.3、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有该产品在甲方指定区域的所有权、使用权和修改权;

5.4.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

5.5、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;

5.6、在乙方为甲方提供设计方案后，若因甲方产品结构或用途而变更设计项目，视其为新方案设计，甲方应另向乙方支付50%的设计合同款作为预付款，乙方重新开始新项目的设计;5.7、甲方收到乙方设计初稿，提出与设计方案所属性质不同设计要求，视其为新设计方案，甲方应另向乙方支付50%的设计合同款作为预付款，乙方重新开始设计。

6、双方的权利义务：6.1甲方权利：

6.1.1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;

6.1.2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

6.1.3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计产品在甲方指定区域的所有权;

6.2甲方义务：

6.2.1、甲方按照合同约定支付相关费用;

6.2.2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

6.3、乙方权利：

6.3.1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;6.3.2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

6.3.3、乙方对设计的作品享有著作权，甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

6.4、乙方义务：

6.4.1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计;

2/3

6.4.2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

7、违约责任：

7.1、甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用;7.2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方;7.3、合同执行期间，任何一方提出的不合理要求

8、不可抗力因素：

甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决。确实无法调节，则根据合同法办理。9、合同生效：

9.1、本合同需由甲乙双方签字或盖章后，以双方最后签字日期为生效日;

9.2、本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力。(以下无正文)

委托方单位名称：设计方单位名称：

法定代表人：法定代表人：授权代表(签字)：授权代表(签字)：

年月日年月日