# 内墙刮瓷施工合同格式

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协调一致订立本合同。

一、工程概况

工程名称：刮瓷工程。

工程地点：。

二、承包方式

由乙方包工包料的形式组织施工，按每平方米屋顶元，墙面元，楼梯元，一次性包断。

三、承包范围、内容

房屋内顶、墙面、车库、储藏间、楼梯内。

四、合同造价

1、计价方式：固定单价

2、总价：最终按实际刮瓷墙面积结算。

五、工程价款支付

付款方式：合同签订主要材料进场7日内支付合同总价的20%，施工完毕验收合格后付至进度款的70%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，留5%质保金，质保期为1年。

六、工程结算

工程施工完后必须经甲方验收合格，如发现有质量问题，乙方无条件返工修补。竣工验收完乙方按实际工程面积提交结算报告，提交后10日内，甲方审查完毕结算报告并予以结算。

七、质量、安全

1、乙方在施工时，按文明施工条例要求标准施工。

2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工人员的人身伤害、伤亡的，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

八、甲方指定施工的位置，并提供水、电。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、未尽事宜，协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日