# 园林绿化设计合同

项目名称：

发包人：

设计人：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，结合本工程具体情况，经友好协商，就发包人委托设计人承担米易县第三小学校园工程景观设计工作达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守。项目概述米易县第三小学校园景观设计项目位于米易县第三小学，项目总占地5700㎡,景观绿化工程面积约㎡，其中地面景观、园林、道路面积约为3900㎡。

一、服务范围包括但不限于以下范围

1.设计人之服务范围包括但不限于为以下所有范围内提供景观规划及园林绿化设计的专业服务(可视具体工程情况增减或另行编制)：

A主次入口广场及入口标志设计;

B红线内户外空间景观设计，同时为保证项目整体绿化效果，需考虑红线以外部分区域的绿化;

C道路、车道、休闲小径、停车场及人行区之景观布局，修饰规划，铺装设计;

D园林绿化设计、种植土壤及植物品种选择、自动灌溉系统及拟定灌溉之要求及准则;

E园景包括花盆、园景墙、围墙、梯阶、栏杆、小品和其它园景工程、室外之饰面坡度及排水概念设计;

F水景、喷泉之设计;

G室外专业灯光设计(如室外专业灯光设计发包人另行委托，设计人在方案阶段提出对园林灯光的基本要求与构思，负责与发包人专门聘请的灯光设计师配合协调设计。)

H提供上述设计的施工技术要求及设计图纸(含电子版文件);

2.第二阶段：景观初步设计阶段

A按照发包人同意之概念设计方案，设计人将进行扩初设计工作，该阶段将具体地阐释景观工程设计意向，供发包人及其它专业单位进行工程协调及统筹之用。

B设计人提供景观设计相关图纸，详细地表达设计意向，特征及与现场之环境关系。

C在初步设计发展进行的阶段中，设计人将咨询和收集发包人及其它专业单位的意见。。

3.第三阶段：景观施工图设计阶段

A设计人在此阶段前，提供需要土建结构及机电工程之所有调整要求给其它单位。

B在其它单位的土建结构及机电工程设计完成后，由设计人根据其它单位建议统一绘制完整的施工图纸、设计文件等。

C向咨询单位及其它专业单位提供施工图纸及施工规范，以便制作标书，作为招标之用。

.第四阶段：招标及定标阶段

A提供施工投标有关设计图纸的答疑。

B根据发包人指示协助发包人分析每份投标资料并从专业角度提供意见。

C与工程承包人进行施工图纸技术交底，向发包人提供与设计相关的承包人所需的图纸及资料。

D参与发包人评标工作。

E在征得发包人同意后，按项目需要与造价咨询单位及其它有关专业单位与投标者举行议标会议，并向发包人提供意见。

5第五阶段：景观施工督导配合阶段

A根据施工图对设计材质，材料选择，工艺和完成情况的要求对进行中的工作实施阶段性的现场检查，并且向发包人汇报，以协助发包人确保工程按设计图纸标准、包质、包量完成。

B审批景观工程承包商所递交之制配图纸、各工种综合图纸、材料及样板等，并向发包人提供意见及预留足够时间供发包人决定材料的选用。

C在施工期间或施工招标期间发现材料采购不到，可根据发包人的要求对设计进行必要的调整，但设计的效果及质量应不亚于原设计效果。

三、设计费与支付方式：

1.发包人将支付设计人人民币元(大写)作为设计费。

2.发包人以人民币或采用支票方式支付设计费。设计人须在每次申请付款时同时附上即期完税发票。

3.该设计费已包括因履行本合同被征收之所有税项。

.设计费支付时间：在设计文档交付一周内一次性支付。

四、违约责任(可根据工程项目实际情况增减)

1.发包人、设计人双方任何一方违反合同的，均须承担违约责任，守约方有权根据合同法有关委托合同的规定和本合同的约定向违约方追究违约责任。

2.因发包人原因导致不能如期向设计人付款，每延误一日，设计人有权收取发包人本次付款金额千分之一的违约金。

3.因设计人原因不能如期向发包人交付设计成果的，每延误一日，发包人有权向设计人收取本设计阶段付款金额千分之一的违约金。

五、纠纷的解决

双方在履行本合同过程中产生的或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决。若通过协商仍然不能解决时，双方一致同意提交工程项目所在地人民法院诉讼解决。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式陆份，发包人肆份、设计人贰份，经双方签字盖章后生效。

发包人名称：设计人名称：攀法定代表人：法定代表人：

授权委托代理人：授权委托代理人：(签章)(签章)

合同签订日期：合同签订日期：