# 建筑劳务外包合同

订立合同单位：(以下简称甲方)兹由乙方：的工程。为明确双方的责任，更好的相互配合，确保工程的质量和进度。按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，并根据本工程的实际情况，本着平等互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同信守。

一、工程名称：世纪华庭15#楼

二、工程地点：港城东大街

三、工程内容：外墙爬架

四、工价：元/m2(建筑面积)

四、承包范围及工作内容：

1、主体升落爬架(含组装、拆卸、架体维护保养、爬架空档搭、拆)

2、电梯井防护架，三层一防搭、拆

3、人货电梯施工架搭、拆

、主楼四口、五临边防护搭、拆一次

5、采光井、管道井三层一密封

6、挑网三道搭、拆

7、钢吊平台吊装

8、爬架材料装、卸车

9、所有爬架、钢吊平台预留、预埋按建筑施工合同图的各项要求施工，工地内本工种建筑材料的卸货及搬运。

六、工程质量和安全生产及文明施工：

1、工程质量：

⑴、质量标准：符合烟台市安检部门验收标准

⑵、乙方必须严格按图施工，遵守现行有关质量规定，确保工程质量达标。

⑶、施工期间，乙方对已完成的部位及半成品和专业分包施工半成品构件、建设单位外分包施工的完成部位等应采取有效的保护措施。若乙方为采取相应保护措施，乙方责任造成损坏应由乙方须承担有效的保护措施。若乙方未采取相应的保护措施，乙方责任造成损坏应由乙方须承担所造成的一切费用，并承担原价的赔偿。

2、安全生产与文明施工：

(1)施工区域内，非施工人员不得入内，亲友来访应工地外会谈。

(2)遵守有关安全法规和甲方规章制度，确保无重大事故发生，工人进场后一星期，应进行安全三级教育。

(3)对没有达到安全要求或没有安全保护措施，乙方施工人员应立即停止作业，会同甲方做好相应的安全防护工作，否则一经甲方发现处罚款，由此造成事故者承担一切经济损失。

(4)乙方必须每天派人员做好施工现场的材料清理工作，做好本工程施工区域和本工种材料的清理、归类、堆放工作，做到材料堆放整齐、场地整洁，每次施工完成后的落地砂浆应回收使用，砖头整理，不得乱倒。如乙方未达到上述标准，甲方有权派人员进行清理工作，乙方应承担清理人员所发生实际工资及200—1000元罚款(无须乙方确认，在结算时扣除)。

(5)工地场容厂貌按标化要求施工，乙方对进场材料以及时卸货，搬运至指定位置，保持施工道路畅通。

(6)乙方在施工过程中，不按照安全生产的规范要求进行施工，野蛮操作，造成工伤事故的，一切费用由乙方承担，但甲方有义务为乙方提供方便，做好抢救工作。

(7)故意破坏安全设施和抗拒执行安全条例，强行施工造成重大事故应负法律责任。

七、工期：

1、乙方在项目部进行计划内应完成本工种的施工任务。乙方必须确保足够的劳动力，每推迟一天罚款元，以此类推，若工程施工中达不到足够的劳动力，甲方有权调度增加劳动力，所发生工资及一切费用损失由乙方承担。如由于甲方原因造成工地连续停工10天，工人进行补贴，根据现场情况进行双方协商。

2、工期天数包括雨天、停电、停水所造成的停工因素，但遇人力不可抗拒的自然灾害、连续停电、停水十天以上的，工期经双方协商解决。

八、合同会款方式：

1、乙方在施工过程中，每月月底按实际出勤天数如实上报甲方，经甲方审核后，在班组工资进度款结算扣除，乙方承包者每月25日至次月5日按工程量进度70%向甲方取工程款，甲方直接按工资卡名册发放至工人，外装施工完脚手架拆完，再支付20%，余款10%工程竣工验收后三个月内付清。

2、工程中途乙方施工人员因农忙等原则上不许回家，在保证进度的情况下，有特殊情况的人员经项目部人员同意后方可回家;在进度得不到保证的情况下一律不得回家，原则上不预结帐和解决其资金需要。

九、工程材料、设备供应办法：

1、本工程所有的建筑材料全部由甲方提供到现场，乙方所需材料经项目部审核确认后进行采购，乙方应按工程进度计划提前一周上报实际用料清单，对不及时上报或上报数量不正确，乙方应承担相应责任。甲方提供下列材料、机械：施工中所需的钢管、扣件、安全网、脚手板、人货电梯，其他所有工具由乙方自理

十、甲乙双方职责：

1、(1)甲方职责：按工程的进度计划合理下达施工任务。提供甲方负责承担的材料和机械设备，以及施工中各项安全设备措施。

(2)设施。

(3)甲方委派协调安排各工种之间的施工，工程月进度提供乙方施工人员的住宿、生活用水、用电、食堂供应等生活核审，监督工人工资发放，帮助解决工种之间的内部矛盾。

(4)如因甲方原因造成乙方连续误工十天以上，按实际情况双方协商补贴误工费用。

2、(1)及时执行甲、乙双方协定的工资支付办法支付工资。乙方责任：工人进工地前必须向甲方缴施工人员的身份证、暂住证、就业证、健康证和操作及一存免冠照片6张，无上述证件，应上报甲方办理，其费用由乙方自理，否则有关部门检查的处罚由乙方承担。对无证者甲方有权拒绝其在本工地施工。

(2)施工过程中，必须按图纸和甲方要求进行规范施工，不得违章作业。遵守工地的各项规章制度和公司制订的质量、安全奖罚条款。如非甲方原因造成工程停工，影响工程质量与进度的，甲方一律不给乙方结账。

(3)乙方应按项目部核发工资卡及时将工资支付给工人，如发现乙方不及时按项目部所发工资比例支付给工人工资，所造成的一切责任乙方应负责。

(4)协调配合其他班组的施工，尽量满足其他班组所提出的施工配合和便利要求。

(5)乙方应服甲方现场管理人员的指挥和领导，但有权对甲方现场管理人员提出合理管理意见。

(6)拆下的架管应堆放整齐，不得有扣件在上面，如果不堆码，有扣件在钢管上，甲方派人堆码，工资由乙方支付，扣件按每个两元，在今后结算中扣除(不必要乙方认账)。

十一、其他事项：

1、本工程质量标准为一次性验收合格。如安检部门验收到不到合格标准，乙方将承担元的罚款处罚。

2、按甲乙双方确定的工期，每延期一天工期乙方将承担元的处罚，以此类推，在工程款中扣除。

3、乙方对甲方提供的机械、设备、工具等要合理使用、爱护和保养，若有遗失和人为损坏，照价赔偿。

、乙方在领取甲方工具、机械等用具时应办理借用手续，损坏、遗失照价赔偿。

5、乙方不得无故中途退场，甲方不予结算，并要赔付甲方的损失。由于质量、进度等原因达不到要求，甲方有权终止合同，并由乙方承担损失。协议签订后乙方不得转包，否则甲方对所做的工程不予结算。本协议壹式叁份，甲方贰份，乙方壹分，经双方签字生效，到本工程全部结束付清尾款后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日