# 外墙分包协议范本

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，甲方将常州市福利院危房改扩建工程中内外墙涂料(除一至三层、九层内墙)工程分包给乙方完成。为明确双方的责任、权利和义务，保证工程的进度、质量、安全和效益，双方签订协议如下：

承包范围：内、外墙涂料。

一、承包方式：双包

二、承包价格：按实际面积承包。

内墙：顶板粉刷：11元/平方米，顶板不粉刷：12元/平方米，(墙、顶板按合计面积乘以单价计算)。外墙弹(中)性涂料：26元/平方米，涂料品牌：光辉。此承包价格中已包含所有职工的养老保险金和劳动福利等费用，以上费用甲方不再扣管理费和税金。

三、乙方自带工具、雨具、脚手架、小型机具及其它工具等。

四、双方的责任和权利：

1.甲方的责任和权利：

1)有提供住宿宿舍的责任，有给予施工技术质量等方面指导监督、协调工种相互配合的责任，有对施工人员进行质量、安全、文明施工和治安管理等方面教育责任。

2)有权对乙方的施工进度、质量、用料、安全、文明施工等提出要求，并进行督促、检查、限期整改和处罚，有权对乙方的施工人员进行管理。如果乙方严重违反本协议约定，甲方有权按乙方违约终止协议。

2.乙方的责任和权利：

乙方有服从甲方、业主、监理管理的责任，有保证工期、质量、安全、节约材料、文明施工的责任，有做好各工种相互配合协调的责任，有对本工种施工人员进行治安管理的责任，有为职工办理养老保险和给予劳保福利待遇的责任，有关心职工生活、付清职工工资和生活费的责任。若在施工进度、质量、用料、安全、文明施工等方面严重违反本协议约定，有承担违约的责任。有权在项目部的统一领导下自行安排人员组织施工，有权对本工种的施工质量、安全和文明施工等进行指挥，有权对施工中相互配合提供合理化建议和要求。

五、工程进度及人员要求：

1.工程进度:严格执行甲方编制的进度计划(总进度、月进度、周进度)。

2.人员保证：乙方必须根据现场进度需要，加班、加点抢施工进度，管理负责人确保每天都在施工现场指挥施工，每周工程例会必须参加。要求在施工过程中按照工程施工进度、工作量积极调配施工人员，工程施工中上岗操作人员必须满足进度要求(有特殊要求时具体人员数量在例会上明确)。

(1)每周工程班组例会乙方管理负责人必须参加,如果迟到处罚200元,不参加处罚500元。

(2)管理负责人不在施工现场必须向甲方管理负责经理请假，经同意后方可离开工地，否则每天处罚500元。

(3)按甲方进度计划组织人员，以确保工程进度。以项目部节点计划为依据，工程每延期一天(8小时计)罚款2000元，如乙方无明显改进将延误工期补回，将自动退场(保证不影响后期队伍按计划进场)，已完工作量待工程竣后按合同价80%结算。

六、工程质量：常州市优质工程

乙方施工质量必须合格，出现质量问题(达不到质量标准经甲方、监理、上级主管部门要求返工的，基坑支护后出现塌方的、降水后基坑出现地下水的)乙方应立即整改到位，并承担由此而造成的经济损失外，还按甲方制定下发的《工程质量管理规则》中规定的相关事项处罚。

七、工程安全生产与文明施工：确保工程安全无事故、创市文明工地乙方必须服从甲方项目经理、施工员等管理人员的管理和指挥。乙方对本工种的施工作业安全负有全部责任，一旦出现安全事故由乙方全部承担经济责任。乙方人员违反安全制度按甲方制定下发的《文明施工管理奖罚条例》执行：

1.进入施工现场不带安全帽，高空作业不系带安全带，按200元/人次处罚;不系安全帽扣，按50元/人次处罚。

2.酒后作业按500元/人次处罚。

3.施工现场不准乱接乱拉电线，按300元/人次处罚。

.严禁偷窃工地小型工具及材料，若发现一次，按原价的10倍处罚。

5.乙方必须保证施工现场的整洁和道路畅通、保证各种施工设备、标志牌的整洁完好。原材料、成品、半成品、余料和建筑垃圾必须分类堆放在指定地点，做到工完场清。发现问题必须及时整改，如不整改按3000元/次处罚。

6.乙方必须配合甲方做好进场施工人员的登记和办理务工暂住证工作，严禁使用不明身份的人员、童工，否则一经发现立即清退并按500元/人次处罚。

8.乙方必须绝对服从管理人员和业主，监理等单位的管理和指挥。严禁聚众闹事、打架斗殴和罢工闹事，违者按1000~5000元/人.次处罚,并视情节轻重报送司法机关处理，全部承担由此造成的一切后果。

9.乙方必须服从甲方创江苏省文明工地、常州市文明工地的突击性工作安排。

八、物料管理：

乙方应根据施工作业计划和现场材料情况进料。

乙方必须每日收集施工现场散落的杂物并分类堆放，现场做到场地整洁。

九、本工程分包给乙方后，严禁再层层转包。一经发现以违约处理，同时扣除已完成的劳务包干费。

十、食堂用餐管理：

乙方用餐必须服从工地用餐管理要求。

十一、处罚兑现办法：

凡由乙方工种人员原因造成的所有过失处罚，项目部开出处罚单，可不经乙方施工负责人签字认可，在支付工程款时全数扣除。

十二、付款方式：

1、工程完工前按完成工程量清包总价的70%结算。

2、竣工验收后付至清包总价的90%(包括前期发放的人工工资)。

3、余款竣工验收后付清。

、工程款支付必须经项目部负责人、公司(安全科、质量科、经营科)审核报公司经理审批后方可领取。

十三、本协议中未涉及到的有关事宜，一律按甲方规定的《质量管理奖罚条例》及《文明施工管理奖罚条例》执行。

十四、本协议一式肆份，双方各执两份，经双方签字后即具有法律效力。任何一方违约，应承担违约责任，违约金为承包总额的10%。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日