# 公司施工的安全承诺书格式

我是_______，身份证号______________________________，就拆除贵方大厦楼顶_________设施事项，贵我双方于_____年___月___日签订了《拆除施工合同》，就施工期间的安全生产管理工作，现代表我方声明并承诺如下：我们将严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚决落实安全生产责任制，杜绝发生人员伤亡事故，确保拆除施工作业在合同约定的的履行期限内完成。

一、经过对项目现场详细的踏勘及贵方有关人员的全面、详实介绍，我们已经全面了解并充分认识到该项目在拆除施工过程中存在的各种危险因素和所有安全生产方面的问题;清醒的认识到抓好安全生产管理工作的紧迫性和重要性。

二、我们已经作出如下工作：

1、对该项目拆除施工进行了全面规划，并制定了安全生产管理工作计划和管理目标;

2、成立安全生产领导小组;

3、建立并完善了安全生产管理制度、操作规程和岗位职责;

4、逐级签订了安全生产目标责任书;

5、编制了有效可行的安全技术措施;

6、制定了各项施工作业的安全生产保障措施;

7、编制了拆除施工阶段的安全生产应急预案;

8、成立了应急救援组织，可以承担拆除工程的排险救灾工作;

9、建立并进一步完善了重大安全事故的处理程序;

10、筹备好了拆除施工时进行安全生产管理的专项资金，并保证该款项不挪作它用。

三、根据国家《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑物、构筑物拆除技术规程》及国家、QQ省、RR市关于安全生产管理的有关要求，我们对所有进场施工作业的人员均投保办理了人身意外保险;给他们进行了且将继

续进行安全生产方面的教育和专项培训;组织他们学习了并将进一步学习：

1、建设工程安全生产管理条理及相关法律法规;

2、现行通用的安全生产技术规范、操作规程;

3、通用的安全生产防护用品的使用方法及相关要求;

4、建筑物、构筑物的拆除技术规程及有关规定;

5、全国建筑工程拆除施工安全生产形势的情况分析及RR市关于建筑施工作业安全生产管理的相关法规、政策等。

四、在拆除作业前我们还将在施工现场做好了以下几个方面的准备工作(包括但不限于)，确保拆除施工的安全进行：

1、对地下管线我们将协助管线管理单位采取切断、移位或其他保护措施;

2、对拆除施工影响范围内的树木、市政设施等，我们将采取必要的技术措施，并实施全过程的动态监护;

3、对拆除倒塌物范围内的设备、物资等进行全面的清除;

4、切断电线、燃气管道、供水管道等的干线与待拆除广告牌的支线;

5、向周围群众发出安民告示，在拆除的危险区域设置警戒标志，派专人看护，禁止非拆除人员进入施工现场。

五、所有有效的安全生产保护用品和设施将及时发放、配备给所有进场施工作业人员;我们为正确使用这些用品进行相互监督，确保所有人能正确使用。贵方委派的管理人员检查时发现我方进场作业人员在施工过程中未使用安全保护用品，我们无条件接受贵方对我方每人每次50元的罚款处理(贵方可自行从我方支付的履约保证金中扣除，下文所述罚款可以相同方式处理)。

六、依据建设部关于建设工程安全生产管理工作的要求，结合该项目的特点，我们将进一步的加强拆除施工过程中的安全管理工作(包括但不限于以下内容)：

1、施工人员进行拆除工作时，佩戴安全帽及其他防护用品，必须站在专门搭设的脚手架或其他稳固的结构部分上进行操作;

2、拆除施工时，我们将派专业技术人员现场监督指导;

3、根据建筑物的特点，为了确保未拆除部分建筑物的稳定，我们将对可能倒塌的部位进行加固后，再继续拆除;

4、拆除作业严格按拆除方案进行;

5、拆除的较大物料将用吊绳或起重机吊下运走，散碎物料从溜槽溜下后清走，绝不在楼板上乱堆乱放，绝不高空抛扔;

6、机械施工时在起吊作业半径范围内不准有人工作业，机械在有管线处作业时，要用2—3CM厚的整块钢板或走道板铺垫;

7、做好拆除后的安全管理工作。

七、我们将对拆除施工作业环境进行定期、不定期的严格检查，随时消除拆除施工环境中的安全隐患。将对拆除过程中人的不安全行为、物的不安全状态、施工环境的安全状况进行监控，每日给贵方以书面形式进行汇报。

八、我们自觉接受贵方派出的工作人员对安全生产的监督检查，并对存在的安全隐患在最短的时间内进行积极有效的整改。

九、在履行拆除施工合同期间发生重大安全事故时，我方除接受国家规定的有关处罚并独立承担由此造成的经济损失外，还愿意承担因此给贵方造成的其它相关的直接、间接经济损失。

特此承诺

施工单位：(单位公章)_____________

代表人(签名)：___________________

时间：20__年___月___日