# 建筑模板施工合同范本

为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。

一、工程名称：***工程***#楼。

二、工程地点：**路以西，**路以北。

三、承包范围：施工图纸内的模板工程，含二次结构。

四、施工日期：2011年3月1日至2011年9月25日

五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地

六、承包方式：包清工

七、承包价格：按实际模板与砼接触面积，每平方米计算。(铁丝、钉子乙方自备)

八、甲方的权利及义务：

1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;

2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系;

3、负责乙方生活费，结账时扣除;

、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的2～3倍罚款;

5、因甲方造成的材料不及时，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;

6、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的5倍罚款;

九、乙方的权利及义务

1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度;

2、乙方根据工程组织人员,进行施工;

3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.

、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，根据实际情况工期顺延)

5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。

6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准;

7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便，发现一次罚款50元/次。

8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。

9、如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的3%。

10、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总人工费的1%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。

11、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。

12、无偿配合甲方定位放线。

十、付款方式：

1、±0.000以下完成后，按模板与砼接触面积的60%拨付;主体阶段按进度1～4、5～8、9～顶层分三次按砼与模板接触面积的60%拨付,框架主体完成后付完成量80%;主体验收合格后20天内付总人工费的95%，留5%年底结清。

十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，(安全帽、安全带)如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。

十二、补充说明

1、施工内容：

按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行脚手架的支设及模板的安装。

2、施工要求：

(1)模板加固必须牢固，严禁出现涨模、跑模等质量问题。

(2)必须按本工程图纸设计及现行规范的要求支设施工蓝图内的所有模板，保证砼工程的截面尺寸，确保质量，出现返工质量问题甲方有权对其经济处罚。

(3)模板脚手架的支设必须严格按照国家有关规范要求设置牢固，严禁出现脚手架塌方的重大安全及质量事故。

(4)模板拆除严禁野蛮施工，注意成品保护，成品料、废料、模板材.木方,支撑架杆、扣件等分类集中堆放，每施工完一段面必须清理干净。

(5)木方、竹胶板、架杆、扣件必须分类堆放，做到文明施工。

(6)乙方必须注意材料的分配与加工，严禁随意切割木方及竹

(木)胶板，做到节约用料。

十三：1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。

3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。

甲方代表：

身份证号：

联系电话：

乙方代表：

身份证号：

联系电话：

年月日