# 工程测绘合同范本

委托方(甲方)：承接方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条测绘内容及范围：

用地1∶500地形图测绘，面积约500亩，详见附件B区。

第二条收费标准及付费方式：

2.1收费标准：按国家规定现行的《测绘工程产品价格》有关条款的收费标准，经双方协商的本工程单价收取。

2.2面积以实际完成的工程量结算工程费第三条执行技术标准：

第四条甲方义务

.1、负责乙方工作期间委派专人与乙方配合工作联系，解决施工中发生的有关问题。

.2、负责委派专人与乙方测绘人员共同到现场确定测绘范围。4.3、甲方变更委托项目、规模、条件或因提供的资料有误，以致造成乙方工作需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，工期相应顺延。

.4、按作业技术依据对乙方的成果资料进行检查验收。第五条乙方的义务

5.1、严格按照技术标准组织实施，把好质量关，测绘工程全部成果在合同签订后7个工作日内完成并交甲方验收(由于当地村民人为妨碍造成误工，则工作日顺延)，根据甲方需要，部分急需用图优先完成。

5.2、为确保测绘质量，如提交的成果资料不符合要求，负责返工完善，费用自理。

5.3、负责处理在测绘中因乙方之故造成的人身伤亡或设备事故。5.4、乙方应当于全部成果交付前5日通知甲方，甲方应自收到全部测绘成果之日起15日内完成验收。第六条测绘工程费

在乙方提交测量成果资料并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付全部工程费用。

第七条乙方向甲方交付成果内容(见下表)：

第八条甲方违约责任

8.1、甲方应按期提供测绘起算资料和必要的测绘成果。否则每天拖期费按1‰支付给乙方。

8.2、付款时间每拖延一天按1‰支付给乙方。第九条乙方违约责任

9.1、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1‰计算。

9.2、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予返工直至合格以上。返工时间视作拖延工期(甲方同意除外)。

9.3、对于甲方提供的资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务做好测绘资料的保密工作，不得向第三方转让，否则，甲方有权追究乙方因向第三方转让所造成的同等成果造价的经济损失的责任。

第十条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。

第十一条其他约定：无。

第十二条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由甲、乙双方协商解决，若达不成协议，甲、乙双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。

第十四条附则

1、本合同由甲、乙双方法定代表人签字，加盖甲、乙双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算付款完成后，本合同终止。

2、本合同一式四份，甲、乙方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日