# 技术开发服务合同模板

项目名称:“人工智能”动态影像识别技术

委托方(甲方):

开发方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，为使双方在合作中的权利和义务得到清晰的阐述和有效的保护，特此签订本软件开发协议书，具体条款如下：

一、合同的要求和双方的权利义务

1.甲方委托乙方根据甲方的资产管理和竞租信息管理的业务,开发基于大型数据库SQLSERVER2000的<<资产信息及竞租管理系统应用软件。

2.乙方负责完成软件系统的开发.安装和调试。

3.甲方负责应用系统建设的原始资料的收集及整理工作,以及应用系统建设所需的软硬件和网络运行环境,乙方给予协助指导。

.乙方负责培训甲方有关人员，培训工作内容包括：系统软件的使用操作和日常维护。

二、软件应达到的技术要求.

1.乙方开发的<<资产信息及竞租管理系统应满足甲方的日常业务工作需要,达到经甲乙双方签字认可的系统软件功能说明书上所述的功能要求(软件功能说明书见附页)。

2.能提供灵活的综合查询工具,方便生成各种报表。

3.能够进行远程管理和维护。

三、软件开发计划和时间进度.整个系统的建设在3个月内完成,甲乙双方应密切配合,甲方应派专人负责这项目的协调工作,进度安排如下:

1.从合同签订之日起，10天内，甲乙双方相互配合,在目前乙方的<<资产信息及竞租管理系统基础上,完成甲方的关于资产信息竞租管理的需求调查，并完成资产信息竞租管理部分的软件功能说明书的定稿。

2.在20天内,乙方上门安装调试软件，先完成资产租赁信息管理这部分的调试运行工作。

3.在30天内，资产租赁信息管理部分的能正常运行和培训工作。

.在40天内，在资产租赁信息的基础上,进行竞租管理部分的调试。

5.在60天内，资产竞租信息管理部分的正常运行和培训工作。

6.整个系统完成，可以正常运行。

四、合同项目的开发费用和结算方式:

1.经甲乙双友好协商,合同项目<<资产信息及竞租管理系统软件开发以及后期维护费用为人民币(大写):伍佰零伍万元整。

2.乙方到甲方进行安装或维护的住宿费和伙食费由甲方负责支付。

3.付款结算方式:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方应向乙方支付合同项目金额的定金，即人民币(大写)：伍万元整。

(2)软件项目验收合格后7个工作日内,甲方应向乙方支付剩余的合同项目尾款，即人民币(大写)：贰佰肆拾万元整。

(3)转账入乙方指定账户

账户名称：

账户号：

开户支行：

.如要系统有修改，价格另行协商。

五、软件验收的标准和方式:

1.验收组织：甲乙双方共同验收组织验收.

2.验收项目：(1)安装验收(2)系统验收

3.验收方式：

(1)安装验收：采用测试验收方式，在乙方按照甲方的要求完成系统的修改及安装调试工作，并通过试运行后，双方通过书面签字确认验收。

(2)系统运行：系统运行正常，功能达到双方认可的<<软件功能说明书的要求。

(3)双方通过书面签字确认验收。

.验收标准:双方签字认可的<<软件功能说明书。

六.约定事项:

本软件的版权为乙方所有，不经乙方同意，甲方不得泄露给第三方使用，以及进行解密或其它非法操作，否则乙方将追究甲方的法律责任。

七.违约责任:

1.逾期交货或逾期付款的，每超过1天按合同金额的千分之一对违约方进行收违约金。

2.如有特殊情况，双方协商后书面确认解决。

八、其它

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，附页<<软件功能说明书必须双方签字或加盖公章确认。

2、本协议书未尽事宜，由双方协商解决或另订协议。

3、本协议书经双方加盖公章及负责人签字后方能生效，具有法律效力。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日：

### 下一页更多精彩“技术开发服务合同模板”