# 承包运输合同

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定。为明确双方在承包施工过程中的利益。义务和责任。确保运输工程顺利完成，双方在自愿、平等，互利的原则下。经甲乙双方协议达成共识。并同意签订如下合同条款并共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

1、运输土石方

2、运距为公里以内，单价元/立方，每超出公里增加运费元。根据车队需求安排24小时施工。

3、该单价不合税，一切税费都由甲方负责，结算时，乙方开领款凭证，付款方式以乙方提供银行卡号。

、土石方开回填，由乙方自然平整。

四、工期

开工期：2015年9月18日。

以甲方开出通知书为准。工程工期约一年。乙方需待安排。甲方暂定工程量约为，200万立方，实际运量按甲方测量数据为准。

五、结算方式。

1、施工车辆进场以后，挖机、铲车、车辆正常工作以后，按每完成5万立方计算一次。工程款在验收合格后3个工作日内按95%支付，在付第二次工程款时先结算清第一次工程款，以此类推。工程完成后，工程款在双方现场负责人签证确定后，余款在30个工作日内付清。

2、油料由甲方提供，油料款在工程结算款中扣除，油价按市场价格，供油方不得已任何借口提供高价。

六、甲方责任。

1、若因甲方原因拖延结算时间，使乙方车队停工，造成经济损失由甲方每日赔偿500元/辆。赔偿时间从停工之日开始计算，直至乙方能够正常施工为止。

2、甲方责任交警，路政，执法部门及有关社会治安，村民闹事，路面整修等工作。进场便道必须经常维护。确保路面良好。能够使运输车辆正常行驶。乙方车辆应按甲方要求正常运输。途中罚款全面由甲方支付。

3、甲方不得无故刁难乙方管理人员和施工人员。如果违法，乙方有权退场并追回赔偿责任。

、车辆进场后，甲方应在――天内安排车辆开始工作。否则甲方负全部责任，超过时间甲方赔偿每辆车每天――元。

5、为乙方解决水、电、住宿及办公条件。(但租用办公食宿场地费用由乙方承担。)

七、乙方责任

1、乙方进场人员必须证件齐全，车辆保险手续齐全。

2、乙方的车辆，机械，设备必须服从甲方调动和安排，保证正常运输。

3、乙方管理人员责任监督，驾驶员酒后开车及驾驶员个人安全，违章开车等，遵守有关劳动纪律，安全，操作，精心施工，确保所有，承包的项目，安全无事故，若发生任何大小事故，全部由乙方自行承担，施工经济和法律责任。与甲方无关。

、乙方应认真按照规范标准设计要求和甲方监理工程的需求施工。随时接受甲方与监理工程师检查，因乙方原因未达到合格要求标准，乙方应予以返工，并承担由此造成的费用。

5、遵守甲方的规章制度，服从甲方施工管理，按甲方提供的图纸施工。

6、如因甲方原因不能及时结清工程款，乙方有权采取停工措施。追回工程款，或采取其他合法手段追回工程款。

7、甲乙双方签订合同后，乙方必须在――内车辆、机械设备到场，如不能到场，赔偿甲方相关经济损失。

8、乙方不得以任何方式转包，分包，所承包的工程项目。

八、其他约定

1、因天气原因或自然灾害等不可抗拒力造成停工，双方各负其责。

2、乙方进场车辆、机械设备根据工地需求增加。

3、结账双方同时到场。

、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效率。

九、本合同经甲乙双方认可签订后，具有同等法律效力。

十、甲方不得以乙方车队私下联系协议，若有造成乙方车辆流失，所产生的经济损失由甲方负责。

十一、如甲乙双方存在纠纷，无法协商，双方有权向当地法院提起诉讼。甲乙双方均未遗留任何未尽义务和责任时，结清全部工程款后此合同，自动终止。

十二、本合同未尽事宜，由双方协商解决;协商不成，提交黄石市仲裁委员会仲裁解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭，双方必须严格遵守执行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日