# 学前教育工作领导讲话稿

同志们：

今天的现场会是经局办公会研究决定召开的，主要内容是总结暑假农村幼儿园建设工作取得的成绩，推广成功的做法和经验，查找目前存在的主要问题和不足，安排部署下一阶段迎检准备工作，确保高标准完成今年的省市“普三”任务目标。

一.幼儿园布局进一步优化，幼儿园建设进一步规范化

去年，我们接受了市第一轮区域性推进学前教育均衡发展检查，XX乡代表我县接受检查，检查结果为小组排名第二，超越了X县和X县。

今天参加会议的是代表我县迎接市学前教育均衡发展评估验收的各乡镇中心校长、园长和老师们，你们面临的任务目标与去年相比压力更大一些，困难会更多一些。为了更好的推动此项工作，我们及早谋划，4月份在固城、肖村、定兴镇、县实验幼儿园召开了迎检乡镇中心校长、园长参加的现场会，现场会的召开起到了很好的引领示范作用。会后各教育中心依据建园标准，结合本辖区中小学布局的整体规划，进一步优化幼儿园布局，制定了切实可行的实施方案。同时，抓住暑假这一有利时机，对部分幼儿园进行了调整，使幼儿园的布点更趋合理。在完成“三段两基五独立”的基础上，新增了盥洗室、水冲厕所、食堂、午休室等生活保障设施;新增了研训室、图书阅览室、科学探究室、感统训练室等功能教室;对室内外环境进行更新，据初步统计，目前共投资300万元，工作进展情况较好，较快的是固城教育中心、天宫寺教育中心、杨村教育中心，以上乡镇办园标准比较高，投入大，环境创设将教育性和艺术性有机结合，符合幼儿年龄特点。其中，天宫寺中心幼儿园现有9个教学班，在园幼儿近400名，已发展成为我县农村园中规模最大的幼儿园。

二.幼儿园管理水平不断提高，办园活力明显增强

各幼儿园积极探索“幼教本土化”的教学模式，按照“少花钱，多办事”的原则，通过利用农村得天独厚的条件，搭建起植物长廊，春天孩子和老师一起播种，体会劳动的快乐;夏日孩子们在里边看图书、做游戏，成为孩子们的天然氧吧;到秋天结出了累累硕果，孩子们共同分享成功的喜悦。另外，各幼儿园充分挖掘大自然的教育潜力，将适宜的教育活动搬到园内的种植园里，使幼儿有更多机会亲近阳光，亲近自然，感受四季变化。各园还充分开发利用身边的废旧材料，大量自制玩教具，丰富幼儿的活动材料。杨村乡的李海玲老师在自制教具方面成绩突出，她的作品多次受到国家、省、市的表彰，成为自制教具的领头雁。

县直园积极探索“城乡一体化”的管理模式，“托幼一体化”的办园模式，“家园共育、区园联动”的服务模式。在具体工作中，充分发挥了县直园的“六中心”作用，通过送教下乡、对口帮扶等形式，带动和推进农村学前教育均衡协调发展。

通过前期的共同努力，尤其是幼儿园干部教职工的辛勤工作，幼儿园建设工作取得了一定的成绩，但个别乡镇重视程度不够，投入不足，工作进度缓慢导致乡镇之间发展不均衡。仍存在许多问题和不足:一是部分乡镇硬件设施的改造及建设任务未能按时到位;二是农村幼儿园卫生保健工作和安全意识有待提高;三是管理不够规范，普遍存在小学化倾向;四是是幼儿园干部、教师队伍的专业化水平有待提高;五是环境创设和自制玩教具需进一步加强。

根据市教育局工作安排，今年我县学前教育专项检查主要有三项：省级示范园验收、省“普三”复检和市第二轮区域性学前教育均衡发展验收。以上三项检查，主要查什么，概括的说，主要查硬件设施及基本办园条件、看环境创设及教育活动、查管理水平和保教质量、查入园率和相关档案资料。县实验幼儿园为必查单位，均按省级示范园标准进行检查;省“普三”复检检查方式为抽查全县四分之一乡镇，所到乡镇逐园查看，每个乡镇至少要有一所幼儿园需达到省级农村示范园标准(12室)，大乡镇要在建一所的基础上及早谋划，再建第二所、第三所。其他幼儿园达到规范化幼儿园标准(10室);今年迎接市均衡发展检查乡镇为天宫寺、小朱庄、杨村、北河四个乡镇，检查内容与省“普三”复检内容相同。

为顺利通过今年的三项评估验收，下一阶段应着力做好以下工作：

一、提高认识，强化举措，全力打好迎检攻坚战

按照教育局年初确定的工作部署，各迎检乡镇幼儿园硬件设施改造，应该在暑假开学前完成。暑假开学后，应把工作重点放在环境创设、规范管理和提高保教质量等方面。目前，多数乡镇硬件设施建设基本到位，已经着手进行环境创设等工作，且进展较快，效果较好。一个好中心校长可以管理好一批学校，一个好校长、园长就可以带好一所学校或幼儿园，这就要求硬件设施建设没到位的单位领导要进一步增强责任感和紧迫感，进一步加大工作力度，进一步强化工作举措，尽快完成硬件设施建设的扫尾工作，与此同时要抓紧搞好幼儿园环境创设、档案资料整理、努力提高管理水平和保教质量。进度较快的乡镇要进一步深度挖潜，查漏补缺，提高各幼儿园的办园品位和保教质量，促进幼儿园的内涵式发展。

二、加强学习，提高素质，促进幼儿园内涵式发展

由于大多数幼儿园园长、教师是小学校长、教师转岗而来，虽有很高的工作热情，但由于缺乏专业知识和幼教管理经验，工作中存在很多困惑，尤其是在建设重点及资金使用上有重基础条件的改建(大门、影壁、专用教室、地面硬化、卫兵式绿化带等)，轻基础设备的投入(幼儿桌椅、玩具、图书、盥洗室、水冲厕所、沙坑、软地面、种植园、教学设施);二是在完善幼儿园基础设施时，容易受小学教育的影响，让孩子使用带有桌屉和横称的桌子，颜色偏重，成人化的图书柜、玩具柜，成人化的厕所用具等，会后“花了钱，办砸了事”的状况一定不能再发生，一定要把钱花在刀刃上。在搞好基础设施建设的基础上，抓幼儿园的内涵发展和软实力的提升。要进一步加强学习，尤其是充分利用网络资源，实现优质资源共享。

三、强化管理，遵循规律，努力提高保教质量

1、优化幼儿一日活动

依照幼儿年龄特点和幼教规律，合理安排幼儿的一日活动。其中，每天户外活动不少于2小时，室内、室外活动交替进行。中大班每天3节集体教育活动，小班每天2节集体教育活动。课桌椅摆放要杜绝小学式的排排坐，以分组、弧形、围圈等形式摆放，要培养孩子良好的养成习惯，活动结束时将桌椅摆放整齐，将玩具放归原处。

在教学上要逐步扭转普遍存在的“五重五轻”现象：重教育、轻保育，重知识、轻养成，重上课、轻游戏，重集中活动，轻分组和分散活动，重室内活动、轻户外活动等。

要坚持“幼儿教育活动化，幼儿活动游戏化”的原则，优化幼儿一日生活。积极开展“四角四课四识别”活动(王绍联局长讲话指出)“四角”即充分利用幼儿园的空闲地和各个角落，开辟标本角、种植角、饲养角、艺术角等幼儿活动小天地;“四课”即在保证幼儿安全的前提下，把幼儿“课”安排在绿地上、公园里、树林里和田间地头;“四识别”即让幼儿识别家乡常见的农作物、常见的家禽牲畜、常见的农业生产工具、常见的日常生活用品等。

2、加强幼儿园的安全工作和卫生保健工作。

幼儿园安全工作非常重要，我们要将此项工作作为一项大事来抓，严把改建园舍的建筑质量关，对危漏房、隐患房要定时检查，及时消除不安全因素(个别改建后的幼儿园，原小学种植的带刺的植物，观赏性不强，危险性很强)。对环境创设、玩教具、饮食、接送等环节严格要求，落实责任。同时，加强对幼儿的卫生安全常识教育，使每个孩子具备一定的安全常识和自我保护意识。

3、强化环境创设和自制玩教具工作，增强办园活力和幼儿园品味

打造以幼儿为本的教育环境，结合教育内容，创设班级的主题墙，互动墙以及延伸环境，力争让幼儿园每个角落都会说话，都有教育价值，所用材料尽量利用本地化自然资源和废旧物品，体现农村特色。我们一定要用心去发现、用心去创造，去创设园里的环境，创设出亮点，用形式吸引人，用内容教育人，用真情去感动人。让大家感觉到我们在用心做这件事，是用爱在做这项事业。

秋收马上就到了，大家一定要尽早谋划，搜集、利用秋天的农作物和果实装饰幼儿园的空间，形成美观、童趣、主题化和富有教育价值的园所文化，让孩子们成为环境的主人。

围墙的画面应体现教育性和艺术性，避免千篇一律的动物画面，把幼儿园变成动物园。课桌椅的颜色要明快，以淡蓝、淡黄、淡粉和原木色为主。

强化玩教具自制工作。依据《市农村幼儿园玩教具配备目录》参照《玩教具制作18个系列》，发动教师自制玩教育，充分利用可用的废旧材料，变废为宝，充实幼儿的活动材料，具体要求为：

室内：每班采取分组形成围圈座，每组桌上放臵2个塑料小筐，内盛玩具相同。不同组玩具不同，1组1个种类，每班20各小筐，至少10种玩具。

室外：每所园户外活动场地上10各塑料大盆(或旧纸箱装饰成的小动物的家)，每盆1种活动材料。

、活动区的创设及材料投放：根据幼儿园5大领域目标(健康、语言、社会、科学、艺术)，依据教学内容，创设不同的活动区，投放丰富的活动材料，每班至少4个活动区，可在以下活动区中选择。

A：社会体验区(娃娃家、商店、超市、医院、理发店等)。B：分享阅读区(投放材料：词语接龙、看图识字、故事书、动画类图书、幼儿生活照片)。

C：科学探究区(投放材料：(植物)树叶、花、草、水果、种子等;水、沙子、空气、影子、光、磁铁等相关图片)。

D：益智操作区(投放材料：平面拼图、棋类玩具、接龙玩具、迷宫图等)。

E：构建区(体现互动性、创造性。投放材料：积木、各类纸箱(牛奶、酒)等废旧材料)。

F：美工区(投放材料：橡皮泥、笔、废旧纸杯、盒子、图画纸)。

G：表演区(投放材料:头饰、服装，尽量选在音体室，在活动室内音响大影响其它组的活动)。

5、各专用教室的布臵和使用

根据各室不同的功能创设室内环境

卫生保健室：一般设备、体检设备、消毒设备、常规医疗用品。

教师研训室：制度、计划、总结、记录齐全，所用材料最好是写真板的，园长、教师们要充分利用网络资源，参考有关资料，制定各种制度。

音体室：按要求进行布臵，要有孩子进行活动

感统训练室：自制一些适合的小型器械(可以不要幼儿活动)

科学探究室：依据教育活动，自制一些操作材料(有孩子活动)

废旧材料收集室：干净、整齐。

图书室：有适宜的书、有幼儿活动。

其它的专用教室同样。

6、档案资料：参照教育局下发的幼儿园档案资料目录，进一步完善各类制度、计划、总结、活动记录等相关内容，各园(尤其是示范园)要依据评估标准逐条核对，细化各个环节，不留空白项目。

7、汇报材料：各园准备20份简介，教育中心准备20份汇报材料。填写好均衡发展情况调查表、幼儿园建设情况调查表和幼儿园检查评估表。幼儿园简介、教育中心汇报材料的基本格式放入普教股邮箱内,请各单位查看下载。

同志们：，评估检查的时间日益临近，时间紧，任务还很繁重。我们要进一步解放思想，放下包袱，认真学习马庄幼儿园、县实验幼儿园等先进园的经验，以建设示范园(规范园)为目标，全力以赴、查漏补缺，拿出举措，干出效率，高标准完成任务指标，顺利通过检查验收!

谢谢!

看过学前教育工作领导讲话稿的人还看了：

1.学前教育会议讲话

2.幼儿园园长年终讲话稿

3.民办幼儿园会议上讲话

4.幼儿园园长年终总结会讲话

5.教育宣传工作会议讲话

6.学前教育心得体会范文

7.学前教育专业学习心得3篇