# 旋挖桩施工合同

发包方(甲方)

承包方(乙方)

甲方将其总包工程的桩基工程项目，承包给乙方建造施工，现甲乙双方经充分协商，就有关工程承包事宜签订如下合同，以资双方共同遵守：

第一条工程概况

一、发包单位：

二、工程名称：

三、工程地点：

四、工程范围及内容：桩干成孔(含扩孔、入岩、孔排水)钢筋笼制作，砼灌注。

第二条分包工期期限

工期：自2012年月日进场，按甲方施工计划，以确保工期顺利进行。土方全部挖好之后一个月内桩期全部施工完成。

第三条工程质量

1、严格按照施工图及现场施工过程中甲方的要求，孔位偏差和垂直度满足规范要求。

2、工程桩必须达到干孔浇捣砼要求，若达不到干孔作业要求，所引起的相关质量及安全问题，均由乙方一律承担。

3、护筒尺寸要求比桩径大100mm以内，若由于乙方护筒数量不够，及时做相应数量的钢桶保证工期顺利进行。

、砼浇捣时乙方必须采用插入式振动棒以确保桩身砼密实度。

5、要求达到有关部门验收标准。

第四条工程单价及计量

1、本工程以包工包料方式按实际发生的工程量计算：围护桩、工程桩及塔吊桩、旋挖成孔单价：直径80cm;90cm;100cm。综合单价为以上价格已包括成孔、孔排水、钢筋笼制作、扩孔、入岩、混凝土浇捣等全部分内工作，乙方不提供发票。

第五条付款及结算方式

1、乙方桩机进场后第一只桩试桩完成，甲方支付乙方壹万元进场费。

2、基础桩完成200根后支付完成工程量的40%;完成500根后支付完成工程量的40%;全部完工支付总工程款的80%，余款待桩基验收合格后2个月内支付完毕。

第六条现场管理

第七条

1、施工中甲方应负责桩位的放线定点工作，乙方以书面形式确认。

2、乙方需严格按照本工程的施工组织设计及正式施工图纸要求施工，确保施工质量。

3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育。

、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理。对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。

5、乙方按甲方有关安全文明施工的规定，采取严格的安全防护措施，保证安全文明施工。

6、乙方在施工过程中，严格按照施工操作规程及方案要求的具体参数进行，避免人为造成的材料浪费。

7、甲方保证场地平整通行，如有积协堆土方必须拉走或转走，以免桩机不能正常通行。

第七条安全生产、文明施工

1、由乙方人员造成的生产安全，治安事故速度国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方承担。

第八条其他

1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则需赔偿因此造成的一切经济损失。

2、合同签订后乙方需缴纳拾万元人民币作为保证金给甲方，合同生效。大部分围护桩完成退还给乙方(不计息)。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效应。

、本合同自签订之日起生效，合同内容及工程款结清后自动解除。

发包人(盖章)甲方代表：身份证号码：联系电话：日期：年月日

乙方：身份证号码：联系电话：日期：年月日