# 总承包工程合同范本

发包方：中铁十五局集团杭长高速公路第九合同段项目经理部(以下简称“甲方”)

承包方：(以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订以下承包合同，从而确立甲乙双方间的责、权、利关系，以及共同遵守，优质、高效、快速、安全的完成本工程。

第一条工程名称：杭长高速公路第九合同段临建工程

第二条乙方施工内容

一、工程范围及内容：杭长高速公路第九合同段隧道口施工便桥及隧道口临设工程。

二、开工预付款：本工程无开工预付款，无材料、设备预付款。

三、承包方式：

1、本工程实行单项工程综合单价费用包干。

2、包干单价均已包括了为实施和完成本合同工程所需人工费、机械台班费、辅助材料费、材料损耗、机械进出场费、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、办理相关手续等一切费用;以及合同明示或暗示的责任、义务和一切风险。

四、合同工期：天，自正式开工之日起计算。

五、安全生产文明施工目标：

1、杜绝重大质量事故及人员重伤、死亡、火灾、交通管线、设备等重大事故，事故负伤频率控制在0.6‰以下，确保“安全达标”，争创“市级标化工地。

2、确保创建市级文明工地。

七、组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、施工图纸、标准、规范及有关技术文件

3、工程报价清单(乙方报价见附件一)

、浙江杭长高速公路有限公司下发的相关文件

第三条本工程甲方项目部负责人为：

本工程甲方安全负责人为：

本工程乙方现场负责人为：

本工程乙方安全负责人为：

乙方在施工中必须尊重甲方人员，服从甲方人员的指导和监督。

第四条工程质量的控制、检查和验收：

本条按照交通部《公路工程国内招标文件范本》中的技术规范执行，但乙方必须做到：

一、在施工中严格按照我集团公司运行的iso9002质量保证体系管理本工程，控制本项目的工程质量。

二、严格按照投标书、设计文件和交通部、杭州市相关部门的现行技术规范、规程，按批准后的实施性施组及技术交底的要求认真组织施工，并接受甲方质检工程师的监督和检查。

三、隐蔽工程在隐蔽和进入下一道工序前，乙方必须提前24小时向甲方质检工程师报检，经甲方及监理检验合格后方可隐蔽或进入下道工序，如乙方擅自隐蔽或进入下一道工序，所造成的返工等后果全部由乙方负责。

四、工程竣工后，由甲方组织交验，乙方协助甲方做好相关工作。

五、工程质量管理方面未尽事宜，参照浙江杭长高速公路有限公司下发的相关文件及相应条款执行。

第五条安全文明施工

一、乙方须认真按照现行安全施工规范的相关要求及甲方的各项要求文明组织施工，

消除安全隐患，防止发生安全事故。同时乙方须做好施工人员的劳动保护工作，如果在乙方施工区域一旦发生安全事故(含交通事故)由乙方承担全部责任。甲方有权制止乙方的各类违章作业。

二、如果乙方发生安全事故，由乙方负责并作好处理工作，甲方应予以协助，处理事故所发生的费用(含有关单位、部门罚款)全部由乙方承担。

三、在施工中乙方违规操作、排污及防护不及时，以至于对农田、水渠、河流、道路、建(构)筑物等造成损毁的，由乙方负责处理并承担相关费用。

四、乙方在施工中如发现地下敷设物、文物等，要及时告知甲方、并配合有关部门恰当处理。乙方明知或应当知道有地下通讯设备、高压电线等而违章作业发生事故或造成损失的，乙方承担完全责任。

五、乙方在施工中必须确保施工现场无严重积水、元高频噪声、无严重扬尘、无带有责任的被煤体曝光的事例，否则由乙方承担全部责任，工程安全文明施工方面未尽事宜，参照浙江杭长高速公路有限公司下发的相关文件条款执行

第六条计量与支付

一、依据甲方的计量支付规定，支付按《工程量清单》中细目支付，除清单中的项目以外，乙方不得提出任何支付要求。

二、所有子目单价均为综合包干单价，计量过程中若实际施工的工程量大于施工图中的设计量，按设计数量进行计量或结算，若实际施工的工程量小于施工图中的设计量，则按实际发生的工程量进行计量或结算。由设计变更产生工程量的增减，由按变更后的工程进行计量或结算。

三、工程款的支付：工程完工交验后一次性支付。

四、工程款支付的未尽事宜，参照浙江杭长高速公路有限公司下发的相关文件条款执行。

第七条材料的供应与使用

工程所需材料均为乙方采购

第八条甲方责任

1、负责向乙方提供施工图纸(但原图仅作为乙方自行复印的依据，复印完毕后须

将原图交还给甲方，未经甲方同意，不得将图纸提供与本工程施工无关的第三方)，负责组织对施工图纸及其他技术资料进行会审、负责对乙方进行技术、资料、质量、安全等方面交底工作。

2、负责本合同工程的总体施工组织设计的编制工作。

3、负责办理业务联系、变更设计的签证等手续。

、负责组织本工程的隐蔽、分项(分部)工程的验收及工程终验。

5、负责组织召开与本工程相关的施工会议。

第九条乙方责任

1、乙方在施工中必须自觉服从甲方的管理、技术指导以及质量监督，并严格按施工图和相关施工规范规程标准进行施工。

2、乙方须按本协议规定，科学组织、精心管理，保证质量、工期、安全、文明施工等目标的实现。

3、乙方应能够自筹资金，保证工程的正常运转。

、及时通知甲方代表到现场进行检验，并严格执行隐蔽工程的签证制度。

5、组织强有力的施工管理班子，及时筹划施工准备工作，不失时机的组织人员及机械设备进场，满足工程施工的要求。

6、工程的保修按建设方与甲方签定的施工总合同相应条款和内容执行。

7、在施工期间负责所在施工地段的隐蔽管线、各项地埋设备的调查和保护工作;若因自身原因或未调查清楚而损坏上述所涉及到的管线、设备或结构物等一切费用自理。

8、在施工期间保证各所在施工地段内各种便道畅通以及相关的交通安全工作，便道的养护维修费用由乙方承担;否则所引起的一切损失自负。

9、未尽事宜见附表一中说明。

第十条合同的变更和解除

一、本合同约定的变更和解除合同的情况已经发生;

二、乙方擅自转包或分包工程;

三、甲方认为乙方的施工不能保证进度，不能保证工程质量优良。属于以上几项规定的情况，甲方有权解除合同并通知乙方，乙方在接到甲方解除合同书面通知的5天内撤离现场，并由乙方承担由此造成的一切损失。

第十一条违约责任

双方应全面履行合同，如不按合同执行就属违约，违约方应按桥梁工程合同总价的10%支付违约金。违约金不足弥补对方损失的，违约方承担相应的赔偿责任。

第十二条争议

如果双方在履行本合同中发生争议，可提请双方上级部门协商解决;如果协商不成，任何一方均可向甲方单位注册所在地提出仲裁申请，或向甲方单位注册所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他

一、甲方、浙江杭长高速公路有限公司相关文件为本协议的有效附件。

二、本工程的安全生产包保责任状是本协议书的有效附件。

三、协议书与附件的解释顺序为：协议书—附件。

四、协议书中未明确事宜，双方协商解决。协商结果以书面形式作为本协议书的有效

附件。

五、协议书的有效附件与协议书拥有相同的效力。

六、本协议书在甲乙双方签字确认后生效，在工程竣工验交并且缺陷责任期满收到缺陷责任终止证书后，并且协议书中规定的双方责任和义务履行完成后失效。

七、本协议一式四份，甲方执三份、乙方一份。

甲方：(单位盖章)乙方：(单位盖章)法定代表人法定代表人或或

其授权的代理人：其授权的代理人：电话：电话：

日期：日期：