# 模板承包合同范本

甲方：

乙方：

丙方：

鉴于甲方与丙方于2013年5月29日签订《土建工程承包合同》，将其承建的土建工程转包给丙方，丙方于2013年6月20日与乙方签订《模板承包合同》，把其中的模板安装工程分包给乙方。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本工程的施工要求达成一致意见，订立本合同。

第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：共三栋，45925.69平方米。

第二天、承包的形式：

1、乙方以全包工形式承包的所有模板工程。

2、工程所需的原材料由丙方提供。

第三条、工期要求

1、每栋第五层到第八层，每层所有的模板工程要在4天半内完成。

2、从每栋的第九层开始，每层所有的模板工程要在3天半内完成。

第四条、不可抗力

当任何一方因不可抗力包括但不限于战争、水灾、台风、地震等，导致另一方无法履行本合同时，遇不可抗力之一方应在其发生之日起7天内书面通知另一方，并在30天内提交有关部门出具的证明文件，双方认可后可协商履行本合同的时间予以顺延或解除合同。

第五条、违约责任

1、若乙方违反本合同第三条的规定，每迟延一天，向甲方支付违约金2000元，不到一天的，按一天计算;若乙方提前完工，每提前一天，甲方奖励乙方2000元。

2、若丙方提供的材料不到位，则每迟延一天，须向乙方支付违约金2000元。

3、乙方无故停工，甲方有权利要求乙方一切人员和工具立即退场，乙方所完成的工程量按双方约定单价的70%计算。

第六条、其他事项

1、经甲乙丙三方协商一致，可修改或补充本合同。上述各项，未尽事宜按国家现行建筑规范、法规、相关条例执行，如发生经济纠纷，双方可向合同签订地所在的人民法院起诉。

2、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

丙方：

签订时间：

签订地点：