# 屋顶防水施工合同

发包人：(甲方)

承包人：(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。

2、工程地点：中国移动通信集团汉中分公司园内。

二、工程承包范围：

中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理(钢结构彩钢板屋顶)、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。

三、合同工期:总日历天数20天。

四、质量标准：合格(无渗漏)

五、合同价款：

金额(大写)：整(小写：人民币)。

六、付款方式：

施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50%工程款;屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%保修金外，全部付清。

七、保修期限：

本屋面防水工程保修期为二年，两年后甲方全部退还乙方2%保修金。

八、施工安全：

1、乙方必须遵守各项安全施工规范，严格执行安全操作规程，做到安全、文明施工。

2、防止事故发生，甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。

九、违约责任：

1、因乙方原因造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方承担。

2、施工期间由甲方原因造成停、窝工、材料的损失由双方七日内认定后，由甲方承担并顺延工期。

十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章后生效。

十一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日