# 个人安全事故检讨书

尊敬的领导、同事们：

大家好!

今天坐在这边发言是为了检讨，希望各位同行不要象我一样坐在这个位子上。

我公司_项目于_年4月27日14时发生了一起高空坠落事故，死者王_系刚进场3天(4月25日进场)的一个浇水养护的杂工。

事故经过：

_年4月27日上午泥水班组长李_安排王_在16—26层浇水，上午上班时李_带王_在24层浇水，并交待打点的地方不能浇水，然后李_就安排其它工人的工作。中午吃饭时，泥水班组长李_问王_的弟弟：“王_怎么今天没有下来吃饭。”王_的弟弟说：“昨天王_给我们讲过，明天中午不跟我们一起上班，可能是在草坪上去晒裤子。”李_下午上班后，李_班安排曾礼周(泥水班组工人)和王_的弟弟在16层敲打空鼓，大约在2点左右时，曾礼周听见上面有人哭喊，曾礼周就赶紧跑到18层看见王_的弟媳妇在哭，曾礼周就问怎么回事，王_的弟媳妇说：“电梯井有个人好象是我二哥。”曾礼周和王_的弟媳妇、王_弟弟就往下找，王_的弟媳妇在12层看到王_挂在钢管上。王_的弟弟赶快跑下楼找到李_，说：“我哥死了。”李_赶紧就跑到12层，看见王_挂在架子上，李_叫曾礼周将其扶下架送往中心医院，后经医院抢救无效死亡。

事故原因分析：

1、事故发生后，我司专门成立事故调查小组，经现场勘察推断，王_在23层翻越防护栏往电梯井藏水管时不慎坠落，是本次事故发生的直接原因。

2、项目在过程管理中，虽将工作面有交给电梯公司搭设电梯井内的安全防护架及隔层防护，但未对电梯公司搭设情况进行有效监督，是本次事故发生的另一重要原因

3、本次事故项目虽然对死者进行了安全教育和安全技术交底，但针对性方面有所欠缺，也是本次事故发生的另一原因。

事故预防措施：

1、事故发生后，公司按《紧急事务处置预案》成立了事故调查及处理小组，首先针对本次事故组织全公司的项目经理、安全员及施工员召开安全专题会议，并针对各项目的具体情况，提出有针对性的预防及整改措施，预防类似事故的发生。

2、经公司研究决定对事故项目项目部停工整顿6天，并针对改建工程的实际情况，决定撤换项目经理，改组项目部成员，加强项目安全管理力量。

3、公司组织全公司安全员(共6人)对事故项目施工现场的“三宝、四口、五临边”进行全面的检查，按照“三定一落实”的措施进行了整改，经验收符合安全要求，基本上保证正常的安全生产。