# 修路承包合同

甲方：_

乙方：_x

经甲乙双方友好协商，甲方行政村的水泥路面承包给乙方，工程造价款约21万元，每平方米44元。甲方要求使用混凝土(简称商混)，路面的厚度为10公分(检验)。

(一)工程限期20_年20_年日，因天气、人为造成的施工困难，双方不宜追究，甲方提供水电方便，费用乙方自理。

(二)在施工期间，乙方负责保养路面。

(三)付款方式：随工程进度付款，大致分为三次，机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%，二次付总工程料款造价的40%，最后付总工程料款造价的20%。(按实际路面面积全部结清)。

(四)因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的拖延，造成乙方工程的一切费用由甲方承担：

(五)工程方面甲方负责随时抽样检查，不合格及时返工;

(六)施工期间一切事故由乙方负责;

(七)一切工程路面随形整平由乙方负责;

(八)未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

(九)工程质量c25甲方随时抽检。

(十)本合同一式二份，甲乙方各执一份，自签订之日起即可生效。

甲方：乙方：

20_年月