# 内墙涂料分包合同模板

甲方:

乙方:

根据甲方承建建设单位成都三佳开发有限公司华阳蓝山美树伯爵山工程，为了明确工程质量，保证工程进度，做到文明施工、安全生产。甲方决定将该工程的外墙涂料工程分包给乙方，为了更好地加强协作、相互配合，明确双方责任、权利，顺利完成本合同规定的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就本外墙涂料工程分包施工事宜达成一致，订立本合同。

一、工程分包范围及分包方式

分包范围：外墙涂料内墙腻子

分包方式：包工、包料、包质量、包安全

二、业主及图纸要求使用的材料名称、产地、规范要求、技术要求。

1、外墙涂料基层：兴旺耐水腻子

2、外墙涂料底漆：华润底漆(HD28)

3、外墙涂料面漆：华润面漆(H625-37-1)

、外墙涂料面漆：面漆颜色按设计及建设单位确认的色板样色。

三、分包合同价款及结算方式

(一)分包单价

1，外墙涂料单价：32.00元/m

2，内墙腻子单价：墙面价7.00元/m，顶面8.00元/m(含找补、搭222设施工脚手架)，内公共部分乳胶漆价12.00元/m，装饰线条乳胶漆8.00元/米。

3，因建设方更改外墙防水涂料颜色或材料品牌造成的返工，以12.00元/m价格另计。该单价为包干价，已包含材料费(主材和辅材)、人工费、管理费、保险、利润、税金等施工所需的所有费用，以及完成工程所需的工具、用具、机械、搭设施工脚手架等费用。

(二)结算方式：

1，乙方所承担的腻子、外墙、乳胶漆任务施工完成，经建设单位、监理单位、质监站及甲方验收合格后，按乙方实际完成的面积收方结算，由乙方向甲方提交结算书，经甲方审核同意后，方能作为工程款支付依据。

2，乙方必须按照甲方的请款流程表、请款单办理相关请款手续，否则甲方不支付工程款。(后附请款流程说明及请款单表格，详见附页1附页2)

四、工期

1，各栋工期详见附页3(各栋工期进度计划表)。

2，乙方必须按照甲方安排的施工进度计划安排施工作业，听从甲方指挥，保证不影响甲方其它工种的施工。甲乙双方必须在甲方进度计划表上签字。若因乙方原因达不到甲方工期要求，每拖延一天，乙方按1000.00元/天赔偿甲方的工期经济损失。若因甲方原因，不可抗力因素等影响工期，经甲方签字认可，则工期可顺延。

五、质量要求

本分包工程质量标准双方约定为：以建设单位、监理单位、质监站验收合格为准，且分项质量观感评定应达到合格。

六、安全要求：

乙方必须组织所有人员接受入场三级教育和安全技术交底，交底后并签字确认，登记身份证号码。凡未办理以上手续进场，则对乙方处以100元/人的罚款,且发生任何安全事故由乙方完全负责。做到正确使用“安全三宝”，杜绝伤亡事故，如因乙方原因造成伤亡事故，因此产生的一切责任(含经济赔偿等)由乙方承担。乙方违反安全操作规程的按“安全技术交底规定处罚”。如发现三次以上违规，经教育帮助仍不改正，则按违规人次予以500.00元/人次的处罚，多次违规当事人经教育不改者将被请出施工现场。乙方必须与乙方签订《安全生产管理协议》。

七、甲方权利和责任

1、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收。

2、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

3，为乙方提供合格施工面。

、甲方指定为该合同结算签证全权负责，其签字确认后报公司相关部门审核后生效。

八、乙方权利和责任

1、遵守甲方现场的各项规章制度，做到安全生产、文明施工。

2、乙方负责腻子、乳胶漆施工的材料、工具、人工的组织管理和作业。

3、乙方必须按照设计要求、施工规范、验收标准(规范)施工。乙方必须具备并提供施工资质，技术及相关资料;提供材质合格证明文件和相关质量验收合格资料。如质量不合格，乙方返工至验收合格，造成的一切损失由乙方负责。如乙方返工后质量仍不合格，甲方有权解决本合同，剩余工程款不予支付，另请施工队伍负责施工，返工费用及甲方损失由乙方承担。

、服从甲方有关工程进度、总平面布置、现场施工管理的统筹安排，按甲方认可的施工进度计划控制工程进度，确保本工程按期完成。

5、必须按操作规程施工，严禁违章作业。发生安全事故，由乙方自行承担，费用自理。

6、乙方必须按照国家有关法律法规，国家标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2000、《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001-2004、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001和华西集团质量、环境和职业健康安全管理体生系等方面的要求，在施工过程中做好质量、环境和职业健康安全管理工作，并接受甲方监督检查。

九、付款方式

1、乙方在完成所承担工程总量的80%，并经建设、监理、甲方验收合格后，乙方向甲方提交方单，经甲方审核合格，甲方向乙方支付已完成合格工程量价款的60%。

2、工程竣工一个月内，甲方向乙方支付已完成合格工程量价款的80%。

3、工程竣工6个月内，甲方收到建设方工程款后，支付乙方实际工程量95%。

、留工程总造价的5%为质量保修金，质保期壹年，待保修期满后无任何质量问题，3个月内退还乙方。

十、工程保修

根据国家《房屋建筑工程质量保修办法》规定，本分包工程质量保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修金为工程总造价的5%。在保修期内因乙方原因出现的质量问题及缺陷，乙方承担免费维修责任。乙方接到甲方维修服务通知，必须在24小时内到达到现场维修，否则，甲方有权另行处理，费用在乙方保修期内扣除。

十一、争议解决的方式

本合同未尽事宜，双方协商解决。凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，均应提交成都仲裁委员会，并按照该委员会的现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

十二、合同的生效

本合同经双方签字盖章后生效，工程保修期满结清价款后失效。本合一式肆份，甲方三份，乙方一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日