# 土石方开挖施工合同范本

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况：

1.1工程名称：丹东“华星园”A地块一期工程

1.2工程地点：_丹东临港产业园区文安国际商务区

1.3承包范围：_华星园一期地下室挖土

1.4工期：本工程自2009年9月6日开工，至2009年9月21日竣工，总工期15日历天。开工时间以2009年9月6日起算。

1.5工程质量：按照甲方提供的标高尺寸进行施工。

1.6合同价款：按挖土图示尺寸计算，每立方米8.5元(RMB)，此价格含乙方将砂层起出堆场的费用，含乙方自行降水的费用，含乙方将挖出土方堆场的费用。总工程量约50000立方米(以完工后甲、乙双方实际测量核定的工程量为准)。