# 土方开挖回填运输合同范本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议：

一、工程名称：综合安置小区工程(一)标：该项目位于，为安置区房建工程。因地势高低，需挖除和回填部分土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部分的土挖除回填至填土区。

二、甲方责任：

1、负责测量场地红线坐标及高程;

2、负责按合同约定拨付工程款;

3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量;

、乙方负责机械的运行支付油款。

5、甲方负责弃土场地。

三、乙方责任：

1、乙方应按设计图纸组织施工，不管开挖土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款。

2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有安全责任。

3、乙方应负责施工时的人身安全责任。

、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方负责人联系。

6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

7、负责城建及环卫协调工作(费用由乙方负责)。

四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

1、工程量：本工程不计填方部分的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量按双方测量实际发生土方量结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。

2、单价：挖土每立方按元人民币计算，挖石方每方另加元(含开挖装车、整平，施工现场地面杂物、树木清理等);汽车运费每方按公里的远近面议，弃土场推土机每方1元人民币计算。以上均为不含税价。

3、工程款支付方式：工程完成3万立方预付工程款一次，付已完成工程款的50%，工程竣工后验收合格一个月内付工程款的80%，在甲方核实乙方未欠民工工资、机械设备租用款等任何款项的前提下，付清所有工程余款。

五、工期：

工期从2013年月日至2013年月日止，40个工作日内完成。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、雨天、政府遗留问题、土地未征收、不可抗力影响)时，工期经甲方同意后顺延。

六、违约责任：甲乙双方必须按合同约定履行，如一方违约，应赔偿另一方的直接经济损失。

七、其他约定：

1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

3、乙方进场前向甲方缴纳施工保证金5万元整，工程完成总工程量的3万方退回保证金。

、合同正本贰份，双方各存壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日